SŰRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2015. február 19.

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések – támogatási szerződés 2. számú módosítása - meghozatalára

Előadó:         Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:    Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető

Hévízi Andrea ügyintéző

Meghívott:    Csomor Sándor – Sada Bau Bt. ügyvezető igazgató

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	2015. 02.17.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	2015. 02.17.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 	2015. 02.17.

Pénzügyi Bizottság	2015. 02.17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések – támogatási szerződés 2. számú módosítása - meghozatala

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve:	Hévízi Andrea

E-mail címe:	foep@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-544-182

Iktatószám:	534-22/2015

Előkészítő aláírása:       Hévízi Andrea

Igazgató / Osztályvezető aláírása:   Szabó Imre

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Horváth Petra

Leadás dátuma:	2015. 02. 17.

Ellenőrzés dátuma:	2015. 02. 17.

Törvényességi észrevétel:	------

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

# Egyéb megjegyzések:

A Támogatási Szerződés terjedelmi okok miatt papíralapon megtekinthető a polgármesteri hivatal „A” épület I. em. 101. irodájában.

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések –támogatási szerződés 2. sz. módosítása- meghozatalára

# Tisztelt Közgyűlés!

Sürgősségi indítvánnyal élünk, melynek indoka a következő.

A Stadion kivitelezésének II. ütemének előkészítéséhez szükséges a műszaki tervek beszerzése, melyről  Dunaújváros MJV Közgyűlése 22/2015 (I.22.) Közgyűlési határozatával már intézkedett. A tervekhez szükséges forrás biztosításához növelni kell a tervezésre szánt összeget, hogy mihamarabb elindulhasson az eljárás.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozatának 1. melléklete 16. sora alapján a Dunaújváros Labdarúgó Sportcsarnok fejlesztésére 2014-es évre összesen 600 Millió Ft keretösszeget állapított meg.

A Korm. határozat alapján Dunaújváros MJV Közgyűlése 14/2014. (I.23.) határozatával rendelkezett a labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére irányuló támogatási szerződés előkészítéséről és megkötéséről. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával (továbbiakban: EMMI) a Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatban támogatási szerződést kötöttünk 2014. 06.03-án.

A megállapított keretösszegből 2014. évben sportlétesítmény fejlesztése során felhasználásra került 284.708.994 Ft, melyből elkészültek a fejlesztés tervei, kifizetésre kerültek a BMSK Zrt. közbeszerzéssel-, lebonyolítással- és műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos költségei és elkészült a pályavilágítás.

A keretösszegből fennmaradó 315.291.006 Ft 2015. évre történő átcsoportosításához a támogatási szerződést módosítani szükséges. A fennmaradó keretösszegből szükséges finanszírozni a pályatest kivitelezését, az eredményjelző beszerzését és a terveztetést.

A Támogatási Szerződés határideje 2015. december 31-re módosult, módosítani kellett a fentieknek megfelelően a költségtervet is. Ez a szerződésmódosítás folyamatban van, EMMI-hez küldtük meg aláírásra.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kormány 1753/2014. (XII.15.) Korm. határozatának 1. melléklete 16. sora a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére 2015-2016 évre további 2600 Millió Ft keretösszeget állapított meg.

A Kormány döntése értelmében várhatóan 2015 év első felében kerülhet sor, a támogatási szerződés részleteinek kidolgozására és a szerződés megkötésére.

A támogatási szerződéshez szükséges műszaki tervek beszerzését a jelenleg érvényben lévő támogatási szerződésben foglalt keretösszeg terhére kívánjuk biztosítani. Dunaújváros MJV Közgyűlése 22/2015 (I.22.) Közgyűlési határozatával döntött a keretösszeg felhasználásáról, (1. sz. melléklet) melynek módosítása a jelen előterjesztés tárgya. A tervezésre szánt összeg növelése forrásátcsoportosítással a pályatest kivitelezés közbeszerzésének és az eredményjelző beszerzésének eredményeként keletkező pénzmaradványból fedezhető.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést 2015. február 17-i rendkívüli ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	az előterjesztést 2015. február 17-i rendkívüli ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 2015. február 17-i rendkívüli ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2015. február 17-i rendkívüli ülésén tárgyalja és a Bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei:

- számú melléklet: 22/2015 (I.22) Közgyűlési határozata

###### HATÁROZATI JAVASLAT

###### Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2015. (II.19.) határozata

Dunaújváros Labdarúgó Stadion fejlesztésére irányuló döntések –támogatási szerződés 2. sz. módosítása- meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2014. (I.23.) határozata szerint megkötött, Dunaújváros Labdarúgó Sportcsarnok fejlesztése tárgyú támogatási 2. számú melléklete (Költségterv) a jelen határozat melléklete szerint módosul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést módosító dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási Főosztály, és a Kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos részére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt fejlesztések megvalósítása során a szükséges döntéseket -értve alatta a sikeres elbírálást követően az önkormányzat részére megküldött támogatási szerződést módosító dokumentációt és a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntéseket is - hozza meg és írja alá.

4.  A polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	   a pályázat kiírásában szereplő határidő.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1. pontban foglalt feladatokra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2015. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 		  tervének elfogadásáig.

Dunaújváros, 2015. február 19.

Hingyi László s.k.				Tóth Kálmán s.k.

a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság		az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

elnöke					Bizottság elnöke

Sztankovics László s.k. Pintér Attila s.k.

az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság       a Pénzügyi Bizottság elnöke

elnöke