FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2015. 05. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve 1. számú módosítására

Előadó:	az Ügyrendi igazgatási és jogi bizottság elnöke

az önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke

Előkészítő:	Dr. Orbán Zsuzsanna aljegyző

Dzsupin Andrea közbeszerzési ügyintéző

Meghívott:	-

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2015.05.19.

Az Önkormányzat Bírálóbizottsága	2015.05.13.

A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervét a terv elfogadása óta felmerült változtatási igények miatt szükséges módosítani.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Aljegyző

Ügyintéző neve:	Dzsupin Andrea

E-mail címe:	dzsupin@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-544-380

Iktatószám:	4763-16/2015.

Előkészítő aláírása:	Dzsupin Andrea

Igazgató / Osztályvezető aláírása: 	Dr. Orbán Zsuzsanna

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. László Borbála

Leadás dátuma:	2015.05.13.

Ellenőrzés dátuma:	2015.05.13.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:	egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JA V A S L A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2015. évi közbeszerzési terve 1. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. E kötelezettségnek eleget téve a közgyűlés 143/2015. (III.19.) határozatával elfogadta az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az elfogadott közbeszerzési terv jelenlegi módosítását az alábbiakban részletezettek teszik szükségessé:

1.	A közbeszerzési tervben eddig szereplő beszerzések időbeli ütemezésének módosítása:

- A közbeszerzési terv I. Árubeszerzés 1. sorszám alatt szereplő „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselői részére laptopok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás esetében az eljárás megindítása 2015. áprilisról 2015. júniusra, a szerződéskötés tervezett időpontja 2015. május helyett 2015. júliusra változik.

A módosítás indoka: az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok eszköz igényeinek leadása elhúzódik, így az lejárás megindítására is később kerül sor.

- A közbeszerzési terv II. Építési beruházás 3. sorszám alatt szereplő „Attila u. szilárd burkolattal történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 2015. május helyett 2015. szeptemberre, a szerződéskötés tervezett időpontja 2015. júliusról 2015. novemberre módosul. A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama 2015. november helyett 2016. május.

A módosítás indoka: az eljárás megindításához szükséges műszaki dokumentáció összeállítása további egyeztetést igényel.

- A közbeszerzési terv III. Szolgáltatás-megrendelés 4. sorában szereplő eljárás megnevezésében – „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében koncepció tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése" – pontosításra került, az eljárás megindítása 2015. április helyett 2015. májusra, a szerződéskötés tervezett időpontja 2015. május helyett 2015. júniusra, az eljárásrend nemzetiről uniósra módosul.

A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama 2015. július helyett 2015. november.

A módosítás indoka: A korábbi elképzelések szerint a II. ütem koncepció és engedélyezési tervei készültek volna el 2015. júliusra.

Az előkészítő tárgyalások eredményeként a kiviteli terv elkészítése is beépítésre kerül a közbeszerzési eljárásba, mely az eljárás címének és határidőinek, valamint a becsült érték változása miatt az eljárásrend nemzetiről uniósra történő módosulását is maga után vonja.

2.	A közbeszerzési terv kiegészítése egy új beszerzési igénnyel:

A közbeszerzési terv kiegészítése szükséges – V. Szolgáltatási koncesszió 1. soraként – „Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárással.

A közbeszerzési igény indoka: A futball stadion tekintetében lezajlott, illetve folyamatban lévő és rövidesen befejeződő (eredményjelző, pályatest) beruházások következtében olyan működtetési többlet kiadások jelentkeznek, amelyek finanszírozási igényét üzemeltető önkormányzatunk felé jelezte.

Fent ismertetett közbeszerzési eljárások tekintetében a közgyűlésnek módosítania szükséges az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét, ezért indítványozzuk a határozati javaslat és melléklete elfogadását.

A közbeszerzési terv módosítását az önkormányzat saját honlapján köteles közzétenni úgy, hogy annak a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

Vélemények:

Az önkormányzat Bírálóbizottsága 2015. május 13-i ülésén  tárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a közgyűlési postázást követően, 2015. május 19-i rendkívüli ülésén tárgyalja, ezért a bizottság véleménye a közgyűlésen szóban kerül ismertetésre.

Tisztelt Közgyűlés !

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2015. (V. 21.) határozata

## az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításáról

1.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő közzétételét.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a közbeszerzési ügyintéző

Határidő:	a közzétételre 2015. május 29.

a közzététel időtartama a 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételének időpontjáig tart.

Dunaújváros, 2015. május 21.

| Tóth Kálmán s.k. |  | Dr. Ragó Pál s.k. |
| --- | --- | --- |
| az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke |  | az önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke |