T Á J É K O Z T A T Ó

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése

közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről,

és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

A Városfejlesztési Igazgatóság Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelemi Osztályra vonatkozó információk:

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) megjelent pályázatok vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2015 (IX.17.) határozatával elfogadott Integrált Területi Programjának (továbbiakban: ITP) végrehajtásával kapcsolatban az alábbi feladatok kerülnek végrehajtásra:

| TOP pályázati felhívás címe | ITP- ben megfogalmazott projektszándék | Projekt-előkészítési feladatok állapota |
| --- | --- | --- |
| TOP-6.1.5- 15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés | 51371-as Szigeti út és a Ruhagyári út felújítása – 1350 méter 51318-as út + folytatása (Dózsa György út) felújítása – 1000 méter Budai Nagy Antal út felújítása 500 méter Déli Iparterület gyűjtőút kiépítése – 1.2 kilométer (6-os út – Dunaferr IX. kapu között) | A Közgyűlés 2016. 02.18-i ülésén tárgyalja az előterjesztést a projekt konzorciumban történő megvalósítására és konzorciumi megállapodás aláírására a Magyar Közút Kht-vel. |
| TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Makk Marci Bölcsőde tagintézményének energetikai felújítása és korszerűsítése | Az épület felújításának engedélyezési terve készül, a tervezővel és az intézményvezetővel az egyeztetés folyamatos. |
|  | Dunaújvárosi Óvoda három tagóvodájának (Aprók Háza, Napsugár és Csillagvirág Tagóvoda) energetikai felújítása és korszerűsítése | Az óvodák felújításának műszaki terveire kiírt ajánlattételi felhívás eredményes volt, a nyertes ajánlattevőkkel a szerződéskötés megtörtént. |
| TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés | Fenntartható városi mobilitási terv elkészíttetése | A fenntartható városi mobilitási terv elkészítését közbeszerzési eljárás során kiválasztott gazdasági szereplő végzi, a vele kötött szerződés a támogatási szerződés hatályba lépésének napján lép életbe. A támogatási kérelem kitöltőprogramja megjelent, feltöltése folyamatban van. |

| TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése | Egyesített Szociális Intézmény Útkeresés Segítő Szolgálat Jószolgálati Otthon Közalapítvány infrastrukturális feltételeinek fejlesztése | A Közgyűlés 2016. 02.18-i ülésén tárgyalja az előterjesztést, melyben javasoljuk, hogy a projektben az Egyesített Szociális Intézmény két épülete, az Útkeresés Segítő Szolgálat épületének felújítása szerepeljen, valamint konzorciumi szerződéssel vegyen részt a projektben a Jószolgálati Otthon Közalapítvány. |
| --- | --- | --- |
| TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében | A Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével és Fejér Megye Kormányhivatalával együttműködve helyi foglalkoztatási paktum létrehozása, munkaerőpiaci képzések lebonyolítása | A Fejér Megyei Kormányhivatallal a konzorciumi szerződéskötés folyamatban van. A megalapozó tanulmány elvégzésére ajánlattételi eljárás A támogatási kérelem kitöltőprogramja megjelent, feltöltése folyamatban van. |

A fent nevezett pályázatokra a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály előkészíti a támogatási kérelmeket.

A további pályázati felhívások megjelenése várható.

##### Környezetvédelemre vonatkozó információk:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségtől 2016. január 15-én kapta kézhez a hitelesített Környezetvédelmi Nyilatkozatának hatósági elfogadásáról szóló határozatot. A következő, aktualizált és hitelesített Környezetvédelmi Nyilatkozat benyújtásának időpontja 2016. november 1. Eddig az időpontig szükséges az EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerének és Környezetvédelmi Nyilatkozatának felülvizsgálati ellenőrzése.

A Városfejlesztési Igazgatóság Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Pályázati koordinációt és gazdasági feladatokat érintő információk:

Értesítést kaptunk az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 „Szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című projekt hivatalos befejezéséről. A projekt fenntartási időszak 5 évig, 2020-ig tart.

A Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesülettel közösen megvalósítandó tornaterem-felújítási projekt kapcsán az egyesület sikerrel talált TAO támogatókat.

KÖZOP-3.5.0.-09-11-2015-0062 „Dunaújváros-Pálhalma közötti gyalog-és kerékpárút építése” című projektben a forgalomba helyezési eljárás jogerőre emelke

désről szóló határozat beérkezését követően helyszíni ellenőrzés várható 2016. február-március hónapban, melyet követően kerülhet sor a projekt fizikai zárására.

KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0381 kódszámú "Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" című projekttel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága megküldte tájékoztató levelét, mely szerint a projekt záró kifizetési kérelmét és beszámolóját elfogadta, valamint a projektet befejezettnek tekintette.

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0017 „Innovatív program fejlesztése Dunaújváros MJV Önkormányzatánál a rugalmasságot elősegítő életkörülmények létrehozása érdekében” projektben helyszíni ellenőrzésére 2016.02.18-án kerül sor, melyet követően projekt fizikai zárására sor kerülhet.

A 2015. IV. negyedévre vonatkozó beruházásstatisztikai jelentést elkészítettük és megküldtük a KSH részére, valamint teljesítettük a KSH kiegészítő adatszolgáltatási felszólítását a 2014. IV. negyedévre és 2015. IV. negyedévre vonatkozóan.

Folytatódott a befejezetlen fejlesztési, felújítási beruházások felülvizsgálata. Folyamatos volt a különböző adatszolgáltatások, beszámolók készítése és küldése, beleértve a költségvetést és a kötelezettségvállalásokat és ezek teljesülését is.

Közbeszerzést érintő feladatok:

2016. évi közbeszerzési terv összeállítása

DMJV Önkormányzata és DMJV Polgármesteri Hivatala 2016. évi közbeszerzési tervének előkészítése, az igények felmérésével megkezdődtek. DMJV Polgármesteri Hivatala szervezeti egységeinek 2016. február 15. napján 16:00 óráig kell közbeszerzési igényüket eljuttatniuk a Városfejlesztési Igazgatóság, Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály részére.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 723/2015. (XII.17.) határozatával a DTV archívum digitalizálásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás fedezetének biztosításáról döntött. Az előkészítő osztály által megadott műszaki specifikációk alapján, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok összeállítása folyamatban van.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 736/2015. (XII.17.) határozatával az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatkozó döntést hozott. Az előkészítési osztály által előkészített műszaki specifikációk alapján, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok összeállítása folyamatban van.

Tervezett beszerzések adatbázisban történő rögzítése

DMJV Polgármesteri Hivatala szervezeti egységeinek vezetői, szerződéskötést megelőzően gondoskodni kötelesek a tervezett beszerzés adatbázisban történő rögzítéséről. A tervezett beszerzések adatait a Városfejlesztési Igazgatóság, Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály részére kötelesek eljuttatni.

A Városfejlesztési Igazgatóság Városüzemeltetési és Beruházási Osztály tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Kátyúk és útbeszakadások (Öreghegyi u., Szórád M. út templom mellett a külső sávban, Majakovszkij u. beszakadt víznyelő) javítása folytatódott, megrongálódott közlekedési táblák helyreállítását rendeltük meg, melyeknek a javítását a DVG Zrt. elvégezte.

Temető előtti út- és parkoló tervei engedélyezési eljárása folyamatban. Venyimi úti 2 darab kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása a kivitelezése folyamatban. Kisdobos utcai parkoló kialakításának tervei engedélyezési eljárása folyamatban.

Fáy A. utca mögötti, valamint a Martinovics I. u. 17-25. előtti járda tervei engedélyezési eljárása folyamatban van.

Ebben az időszakban megközelítőleg 150 db kátyú javítása történt meg br. 2.300.000,-Ft értékben.

A januárban több esetben napokig tartó hó- és síkosságmentesítési feladatok során a teljes géppark és emberállomány a közterületeken dolgozott, ennek díja br. 64.000.000,-Ft volt.

Összesen a mozgáskorlátozottak részére fenntartott várakozóhelyek közül 14 db-ot megszüntettük a lejárt parkolási igazolványok és egyéb indokok alapján, valamint 11 db új helyet jelöltünk ki az új kérelmezők miatt.

A Batsányi J. utca 15/A előtti gyalogátkelőhely, valamint a Batsányi J. utca 39-41. és Vigadó utca 8. szám előtti járdák forgalomba helyezése folyamatban van. A Dunaújváros - Pálhalma közötti gyalog- és kerékpárút forgalomba helyezési eljárása 2015. decemberben volt, melynek jogerőre emelkedésről az írásbeli tájékoztatást várjuk. A Kisdobos utcai parkolók, valamint a Temető előtti térköves parkolók engedélyeztetési eljárása folyamatban van.

Pályázati forrásból megvalósulóan az Építők útja első szakaszának (~200 m) felújításának előkészítő munkálatai megkezdődtek, melynek keretében a közműszolgáltatókkal való egyeztetésre került sor. A TOP pályázatok úthálózatra vonatkozó részeinek előkészítő munkálatai megkezdődtek.

A vis maior pályázaton az Alsófoki patak meder-oldal helyreállítására nyert támogatás (14.131.000Ft.) felhasználására irányuló határidő hosszabbítási kérelmet megküldtük a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájának. A Belügyminisztérium 2015. december 22-én kelt tájékoztatása szerint, határidő hosszabbítási igényünket jóváhagyták, melynek értelmében a vis maior pályázat beszámolásának új határideje 2017. február 20-a lett.

Ütemtervnek megfelelően megkezdtük a 6-os számú főút melletti erdők takarítását, valamint a közmunkások város területén a hómunka során kiszórt érdesítőanyag eltakarítását folyamatosan végzik.

A zöldterületi munka keretében folyamatos a lombgyűjtés, fagallyazás, cserjemetszés. A rágcsálók irtása, és az azok elleni védekezés a város területen továbbra is folyamatos.

Az önkormányzati visszaadott bérlakások közül 11db lakásra az árajánlat elkészült és bizottsági döntésekre várunk. A DVG Zrt.-vel felgyorsítottuk a visszaadott lakások bejárását.

A két közgyűlés között kiemelten foglalkoztunk a 66 db Közlekedési csomópont közlekedésbiztonságának növelése témájával. A szükséges világítástechnikai mérés és intézkedési javaslat témájában lévő szerződés bizottsági döntésekre vár.

Jogi és Szervezési Igazgatóság tevékenységéhez kapcsolódó információk:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Cserna Gábor polgármester úr a 23580-16/2013. számú, 2013. augusztus 29-én kelt levelében kérte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságtól a DSZSZ Kft. – vagyoni hátrányt okozó – ügyvezetői intézkedéseinek vizsgálatát.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya a 07000/113 – 114/2013. bü. számú, 2015. december 16-án kelt határozatában arról értesítette DMJV Önkormányzatát, hogy a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelése bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben folytatott nyomozást a munkaszervezet kiszervezése és vállalkozási szerződés kötése üzemeltetési, karbantartási feladatokra, valamint a gépjárművek eladásra, majd visszabérlésére vonatkozón – mivel a cselekmény nem bűncselekmény – megszüntette.

A határozat indokolása azonban tartalmazza azt is, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező DSZSZ Kft. és a DVCSH Kft. között a Székesfehérvári Törvényszéken 15. G.40.018/2010. számú jogvitában, a folyamatban lévő jogorvoslati eljárásban az ügyvezetői intézkedés folytán sorra került eljárás megszüntetés tárgyában vádemelési javaslatra került sor a Székesfehérvári Járási Ügyészség felé.

A nyomozóhatósági határozat a Jogi, szervezési és intézményigazgatási osztályon megtekinthető.

Február 8-án érkezett a DVG Zrt.-nek a képviselők által a társaságot érintő kérdések, adatszolgáltatások tárgyában írt levele (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).

Február 9-én érkezett Andriska Gábor és édesanyja részvétnyilvánításokat köszönő levele, édesapja elhunyta alkalmából (a levél a tájékoztató mellékletét képezi).

Egyéb információk:

A tájékoztató mellékletében találhatók DMJV Közgyűlése 2016. január 21. napján tartott rendes nyílt ülésen feltett képviselői kérdésekre adott válaszok:

Pintér Tamás képviselő úrnak:

- a DPASE gazdasági helyzetével kapcsolatos tájékoztatás.

Tóth Kálmán képviselő úrnak:

- a 2016. évi költségvetést megalapozó számadatok tárgyalásához kapcsolódó kérdésére adott válasz.

Tisztelt Közgyűlés!

A két ülés közötti tájékoztatót a közgyűlési postázást megelőző napon az előzetes törvényességi vizsgálat és az azt követő aláírás miatt csütörtökön délután lezártuk.

Ha az aláírást követően érkezik olyan anyag, illetve információ, amelyet még a postázásig szerepeltetni tudunk a mellékletek között, akkor a kipostázott napirendi pont ezt tartalmazza, az arra való hivatkozás nélkül.

Ha postázás után érkezik olyan információ, amelynek mindenképpen a közgyűlés elé kell kerülnie, akkor azt a közgyűlés ülése előtt kiosztjuk.

Dunaújváros, 2016. február 18.

Cserna Gábor s.k.

polgármester