Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. április 21.

Javaslat Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítására

Előadó:	-a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
  turisztikai bizottság elnöke

-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

-a pénzügyi bizottság elnöke

-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:	Markóth Bála városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Sasvári Melinda ügyintéző

Meghívott:     	Mádai Balázs elnök – vezérigazgató - DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság	2016. 04. 13.

pénzügyi bizottság			2016. 04. 12.

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. 04. 13.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2016. 04. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött 2015. évi vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítására tesz javaslatot.

A módosítás során a munkák befejezési határidejének meghosszabbítására teszünk javaslatot. A módosítás a keretösszeg nagyságát nem érinti.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	városüzemeltetési és beruházási	osztály

Ügyintéző neve:	Sasvári Melinda

E-mail címe:	sasvarim@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	   25/544-166

Iktatószám:	647-22/2015

Előkészítő aláírása:                 	                Sasvári Melinda s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                    Markóth Béla     s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:                	Dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma:	2016. 04. 08.

Ellenőrzés dátuma:	2016. 04. 08.

Törvényességi észrevétel:	nincs

Amennyiben van:                                                                 -

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött vállalkozási keretszerződés                  3. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2015. április 29-én Vállalkozási keretszerződést kötött a Dunaújvárosi közterületi járdák felújítására. (1. számú melléklet.)

A fent hivatkozott szerződés a műszaki tartalmat és a befejezési határidőt tekintve eddig két alkalommal került módosításra (2. -3. sz. melléklet)

A DVG Zrt. 2016. március 31-én kelt levelében (4. számú melléklet) jelezte, a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem tudja a vállalt határidőig teljesíteni, ezért szükséges a szerződéses határidő újbóli meghosszabbítása.

A fentiekre tekintettel szükséges a Vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítása, oly módon, hogy az lehetőséget biztosítson új járdák építésére és a befejezési határidő 2016. május 31-ei módosítására is. (Határozati javaslat melléklete)

A keretösszeg változatlan marad.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: a javaslatot 6 igen

szavazattal egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pénzügyi Bizottság: a határozati javaslatról 5 igen szavazattal döntött, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: a határozatot  5 igen  szavazattal hozta, és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A bizottság tagjai 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (IV.21.) határozata

Dunaújváros közterületi járdáinak felújítására kötött vállalkozási keretszerződés                  3. számú módosítására

1.) 	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a             	határozat mellékletét képező Vállalkozási keretszerződés 3. számú módosítását a 	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel. írja alá.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  -  a határozat közlésére: 2016. április 29.

-  a szerződés módosítás aláírására: 2016. május 2.

Dunaújváros, 2016. április 21.

Cserni Béla s.k.                                                     Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési

és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.

a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke