Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2014. május 29.

Javaslat DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Mondbach kúria-malom épületegyüttes felmérési, felújítási és hasznosítási tanulmányterv elfogadására

Előadó:       Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke

Oktatási, kulturális, ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Előkészítő: 	Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Hévízi Andrea ügyintéző

Meghívott:  -

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési bizottság	2014. 05.14.

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság	2014. 05.14.

Oktatási, kulturális, ifjúsági és Sportbizottság	2014. 05.13.

A napirendi pont rövid tartalma: DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Mondbach kúria-malom épületegyüttes állapotfelmérésére, felújítására és hasznosítására vonatkozó tanulmányterv elfogadása, további fejlesztési irányok kitűzése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve:	Hévízi Andrea ügyintéző

E-mail címe:	hevizi@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06 (25) 544-182

Iktatószám:	9639-14/2014

Előkészítő aláírása:				Hévízi Andrea s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:		Szabó Imre s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma:	2014. 05. 08.

Ellenőrzés dátuma:	2014. 05. 08.

Törvényességi észrevétel:	Van/Nincs

Amennyiben van:	-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:	egyszerű/ minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Az 1. számú melléklet terjedelmi okok miatt papíralapon megtekinthető a polgármesteri hivatal „A” épület I. em. 101. irodájában.

# Javaslat

DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Mondbach kúria-malom épületegyüttes felmérési, felújítási és hasznosítási tanulmányterv elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2013. (III.28.) határozatával kijelölte a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályt, hogy 2013. december 31-ei határidővel, a Dunaújváros MJV tulajdonába került 1449/4 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő jelenleg a Mondbach-Frankl kúria-malom épületegyüttes ( Magyar út 35.), valamint az 1449/5 hrsz.-ú beépítetlen terület (Petőfi S. u. 13.) felmérési, felújítási és hasznosítási tanulmányterv elkészíttetésére vonatkozó tervpályázatot előkészítse.

DMJV Közgyűlése 130/2013. (III.28.) határozatának 5. pontjában pedig rendelkezik a pénzügyi fedezet jóváhagyásáról.

2013. október 30-án összeült gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság javaslatára, a polgármester 693/2013. (XI.14.) PM határozatával a C.S.Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, Antónia u.19.)-t nyilvánította győztesnek ( 2. számú melléklet). Ezek után előkészítettük a tervezővel kötendő szerződés tervezetét, melyet a 2013.11.19.-ei bizottság teljesítés határidejének 2014. február 28-ra kérte módosítani.

A tervező cég a kiírt határidőben leszállította a szerződés szerinti anyagot, melyet az alábbiakban röviden ismertetek:

a tervek felmérési és tanulmányterv munkarészekből állnak. A felmérési dokumentáció képezheti a további fejlesztési elképzelések műszaki megalapozó dokumentációját, erre most külön nem térek ki.

A tanulmányterv részletesen feltárja a terület, a telek adottságait, lehetőségeit. A vizsgálatok és beépítési javaslatok, valamint az épületek hasznosítását végiggondolva több lehetőséget adtak a tervezők.

Először a meglévő és hasznosításra váró épületek vonatkozásában ismertetem a tervet. A terület két nagyobb ingatlanrészre tagolódik. Az első ingatlanrészen található, a kúria, vele egybeépítve a kis malom, továbbá a nagy malom és az istállóépület.

I-es ingatlanrész:

- Mondbach kúria: egybeépítve a kis malommal: A kúria utcai főépületében vendégház, rendezvények (pl.: esküvői rend.), konferenciák ,kiállítások, klubok ( pl. Pentele Klub) előadásaira... A hátsó mellékszárny ezen főfunkciók kiszolgálásaként működhetne (helytörténeti kiállítások, büfé, irodák, raktárak, gépészet, tárolók, melegítő konyha...stb.).

A funkciók helyiségek szerinti meghatározásánál elsődleges szempont a műemléki hasznosítás (különösen az utcai szárnya) az épület stílusának korhű bemutatása, az eredeti állapot helyreállítása a rendelkezésre álló dokumentumok és mérések alapján.

- A malom épülete  konferencia és rendezvényház funkciót kapott, az ötszintes épület pinceszintjén kiszolgáló és alárendelt funkciók kapnak helyet, a földszint fogadóhelyiség és vendéglátási egység kap itt helyet. Az első emeleten kisebb termek lesznek, melyeket klubok működtetésére, illetve szekcióülésekre használhatnak. A második emeleten egy nagy konferencia ill. tanácsterem helyezhető el. A legfelső szint részben a nagyteremmel légtérrel összekapcsolva egy galériaszint, melyről panoráma terasz is nyílik.

- Az istálóépület , mely a telek bal oldali telekhatárán épült, olyan kereskedelmi és szolgáltatóépület, mely a két főfunkciót kiegészítve kisebb üzletek nyitására alkalmas.

- A területen a többi épület elbontásra javasolt.

A három épület körüli tér, a belső udvar rendezvények, koncertek, kézműves vásárok stb. szabadtéri színpad elhelyezésének lehetőségével. Az épületek mögötti park zöldbe ágyazott rendezvénytér, a zöldfelületi jelleg kihangsúlyozásával. Itt kapna helyet a parkolás, a Petőfi utcai lakóépületek hátsó telekhatárán, illetve a Petőfi utcai bejáró teleknyúlványán.

A Petőfi utcai bejárat térségében új portaépület építését tervezik.

A malom épület mögötti területen a terület hasznosítását döntően befolyásolja a terület közepére egy oda nem illő, „beékelődött”, közúti kapcsolattal nem rendelkező 1449/2 hrsz.-ú és 1449/3 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan, mely jelenleg szolgalommal rendelkezik az 1449/4 hrsz.-ú ingatlanon keresztül a bejáráshoz. Ezen a két ingatlanon egy hosszú földszintes raktárépület, egy pince és egy gazdasági épület áll. Ezt a helyzetet az önkormányzatnak kell rendezni, és szándékában áll megvenni vagy csereingatlan felajánlásával a területhez hozzájutni. A pincét és a hozzá tartozó ingatlanrészt megvenné a közvetlen szomszéd (1468 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa). A beékelődött terület megszerzésével és hasznosításával számol a tanulmányterv. Amennyiben a telek megszerzése sikerül, egy későbbi ütemben ide kerülhet egy terepszint alatti nagyszabású rendezvénytér, mely a kúria és a malom rendezvényeit nagyobb tömegeket is befogadó térrel egészíti ki.

II. ingatlanrész: A Tesco mögötti ingatlan, hasznosításában két alternatívát ajánl a tervező. Vagy gazdasági tevékenység, azon belül szálloda, és az azt kiegészítő funkciók kerülnének, vagy lakófunkció.

A terület közvetlen környezetét érintő javaslatok:

1. A közvetlen környezetre tett javaslat: A kúria előtti terület és a szovjet emlékmű lesüllyesztésével, átépítésével számol, valamint az épület előtti fás, bokros terület megszüntetését javasolja, hogy a műemléki épület jobban érvényesüljön és egy központi tere lehessen a városrésznek.

A kis bódé (pavilon) eltüntetését is javasolja a tervező. A pavilon elbontásáról konkrét intézkedések vannak már folyamatban.

A Magyar úti buszmegálló áthelyezését előirányozza a terv. A buszmegálló áthelyezéséről terv készül.

2. Településrendezés: A jelenleg hatályban lévő rendezési tervet felülvizsgálták és javaslatot adtak a terület rendezésére, új beépítésre, és a településrendezési tervek módosítására. A terület feltárási lehetőségei változtak, közút nélküli belső magánutakra tesznek javaslatot.

Mivel az alternatívák kiválasztásához jelenleg nincs elég információ (befektetői szándék, telkek, telekalakítások végső formája, pályázati lehetőségek, stb.), a jelen tanulmányterv változataiból a későbbiek során lehet az egyes változatokról dönteni.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kúria épületének felújítási építési engedélyezési terve elkészült, és az épület felújítására és hasznosítására szükséges forrás biztosítására norvég alapú, műemlék felújítási pályázaton indulunk.

A tanulmányterv terjedelmi okok miatt papíralapon megtekinthető a polgármesteri hivatal „A” épület I. em. 101. irodájában.

Bizottsági vélemények:

- A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2014. 05.14 -ei ülésén tárgyalta és 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott, szavazattal egyhangúlag támogatta.

- A városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság az előterjesztést a 2014. 05.14 -ei ülésén tárgyalta és 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodott, szavazattal egyhangúlag támogatta.

- Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság az előterjesztést a 2014. 05.13-ai ülésén tárgyalta és  7 igen, egyhangú szavazattal  támogatta az előterjesztés elfogadását.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérjük a határozati javaslat elfogadását.

Dunaújváros, 2014. május 29.

Az előterjesztés mellékletei:

- számú melléklet:  Mondbach kúria-malom épületegyüttes felmérési, felújítási és hasznosítási tanulmányterv

- számú melléklet:  693/2013. (XI.14.) PM határozat kivonata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

/2014. (V.29.)  határozata

Javaslat DMJV Önkormányzatának tulajdonában lévő Mondbach kúria-malom épületegyüttes felmérési, felújítási és hasznosítási tanulmányterv elfogadására a további fejlesztési irányok kitűzésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező tanulmánytervet.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2014. május 30.

Hingyi László s. k.					Izsák Máté s. k.

Gazdasági és területfejlesztési			Városüzemeltetési, környezetvédelmi

bizottság elnöke			                 és turisztikai bizottság elnöke

Sztankovics László s. k.

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport

bizottság elnöke

Dunaújváros, 2014. május 29.