FEDŐLAP

előterjesztés csak bizottság elé* kerül/közgyűlés elé* is kerül

(* a megfelelő szövegrészt húzd alá!)

Az előterjesztés közgyűlési tárgyalásának napja: 2011. 02. hónap 17. nap

Az előterjesztés címe: Javaslat Dunaújváros városrehabilitációs kiemelt projektjeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó(k): Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Tárgya (rövid tartalom maximum 5 sorban): Dunaújváros városrehabilitációs kiemelt projektjével kapcsolatban új helyzet állt elő, ezért a további lépések megtételéhez közgyűlési döntések meghozatala szükséges a projekttel kapcsolatban is

Előkészítő adatai:

| Osztály neve: | Ügyintéző neve: | Ügyintéző E-mail címe: (….. @pmh.dunanet.hu) | Üi. telefonszáma | Iktatószám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Főépítészi és Környezetvédelmi | Kárgli Rita | kargli | 317 | 7779/2011 |

Előkészítő ügyintéző megjegyzése:

### Ügyintéző aláírása:                                                            Kárgli Rita sk.

### Igazgató/Osztályvezető aláírása:                                     Szabó Imre sk.

Törvényességi ellenőrzés:

| Leadás dátuma | ## Ellenőrzés dátuma | Törvényességi észrevétel |
| --- | --- | --- |
| 2011.02.01. | 2011.02.01. | Bizottsági tárgyalásra alkalmas |

Törvényességi ellenőrzést végző személy aláírása:      	Molnárné Dr. Jászberényi Rita sk.

# Véleményező bizottság(ok):

| Bizottság neve | Bizottsági tárgyalás időpontja |
| --- | --- |
| Gazdasági és területfejlesztési bizottság | 2011. február 9. |

Meghívásra javasolt személy(ek):

| Név (titulussal) | Postacím (irányítószám is) E-mail/telefonszám | Egyéb közlendő |
| --- | --- | --- |

A tárgyalás módja:   		nyilvános ülés*    			ZÁRT ÜLÉS*

(*: a megfelelő aláhúzandó!)

Egyéb megjegyzése:

Javaslat Dunaújváros városrehabilitációs kiemelt projektjeivel kapcsolatos döntések meghozatalára

# Tisztelt Közgyűlés!

A kormány 2007-ben a megyei jogú városok részére városrehabilitációs témájú pályázatot írt ki. A városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges, hogy a város rendelkezzen egy integrált városfejlesztési stratégiával, egy funkcióbővítő és egy szociális városrehabilitációs projekttel, továbbá egy önkormányzati tulajdonban lévő településfejlesztési társasággal. A pályázat sikerességéhez az előbbiek közül minden feltétel szükséges, de a két projektet nem szükséges egyszerre beadni, és a beadott projektek sorrendje is tetszőleges.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15/2008. (I.17.) KH számú határozatával döntött arról, hogy készíttessük el Dunaújváros integrált városfejlesztési stratégiáját és akcióterületi tervét. (A témával kapcsolatos közgyűlési döntések összefoglalóját és a folyamat részletes ismertetését az 1. számú melléklet tartalmazza.)

2010 szeptemberében a magántőke hiánya miatt a pályázatot visszavontuk.

A szociális városrehabilitációs pályázati kiírás 2009. év végén jelent meg, de tavaly februárban a pályázati eljárást felfüggesztették. 2010 márciusában a Közgyűlés döntött arról, hogy készíttessük el a Kertváros szociális városrehabilitációs akcióterületi tervét. Júniusban pedig arról született döntés, hogy a pályázat beadásához szükséges egyéb terveket is készíttessük el.

A szociális városrehabilitációs projekt előkészítettsége kb. 60 %-os.

2010. november 30-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ismét megnyitotta a szociális célú város rehabilitáció megvalósítását célzó pályázati ablakot (KDOP-2009-3.1.1/D kódszámú kiírás). A megyei jogú városok részére készített tervezési felhívás és útmutató is megváltozott 2010. november 30-tól.

2010. december 2-án a városfejlesztési projektekkel kapcsolatban történt egy egyeztetés (2. sz. melléklet). Az egyeztetésen javaslat született, hogy a kiemelt projektek közül előbb a funkcióbővítő városrehabilitációs pályázatot adjuk be és később a szociális városrehabilitációs pályázatot.

A fenti javaslat megoldása érdekében megkerestük a KDRFÜ-t. A KDRFÜ munkatársa tájékoztatott minket arról (3. sz. melléklet), hogy a város esetében eltekintenek a pályázati kiírás azon követelményétől, hogy csak új pályázatként csak szociális célú városrehabilitációs pályázat adható be. Informált arról is, hogy amennyiben elkészül az új, módosított kiírás alapján a funkcióbővítő városrehabilitációs projekt pályázata, úgy a város számára meghirdetésre kerül a támogatási forrást biztosító egyedi kiírás.

Várhatóan, amennyiben a szociális városrehabilitációval kapcsolatos pályázati ablakot a pályázatunk beadása előtt bezárják, a pályázat elkészülte után szintén egyedi kiírás alapján beadható lesz.

A kiemelt projektjavaslatok pályázaton való részvétel indoka az, hogy városfejlesztési célra a közép-dunántúli megyei jogú városok közös megállapodás szerint EU-s forrást különítettek el, melyet a korábbi pályázat visszavonása miatt még nem használtunk fel. Ha nem pályázunk, ez a forrás nem kerül Dunaújvároshoz. Fejlesztési feladatokra forrás biztosítás szempontjából fontos lenne ennek az összegnek a felhasználása. Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy nem kíván részt venni ezen pályázaton, ezt a fejlesztési forrást nem kívánja felhasználni, úgy a többi megyei jogú város között kerül felosztásra az elkülönített összeg.

A pályázat korábbi, visszavont beadása kapcsán jelentős összegek kerültek felhasználásra, melyek a tervezést és a beruházás-előkészítést finanszírozták. Az elkészített dokumentációk az ismételt pályázat esetében is felhasználhatók.

Bizottsági vélemények:

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést a 2011. február 9-i ülésén tárgyalta és az alábbi véleményt alkotta:

„A bizottsági felmerült azon kérdésére, hogy a szociális városrehabilitáció megvalósítására a Kertváros, vagy a Római városrész lenne-e alkalmasabb,

Szabó Imre a Főépítészi és Környezetvédelmi Osztály megbízott vezetője elmondta, hogy a két terület összehasonlítható, mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A Kertváros akcióterületi terve jobban előkészített, a pályázati anyag készültségi foka jobb, és a DV N Zrt. a terület szoft elemeinek előkészítésében (lakossági és intézményi igényfelmérések, előszerződések kötése, műszaki feladattartamok meghatározása, stb.) - közgyűlési döntés értelmében - komoly munkát végzett. A terület viszont kevés lakosságszámú, így a projekt utóélete, a projekt fenntartási időszaka során kevesebb embernek ad lehetőséget a projekt hasznosításában. A Római városrész egy előzetes tervvel rendelkezik, az akcióterületi terv félkész állapotban van, itt azonban még nem történtek meg a projekt szoft elemeinek meghatározásai, nincs a beadáshoz előkészítve. A nagyobb lakosságszám miatt a projekt fenntartási időszakában várhatóan több emberre lehet hatással a projekt, ez az előnye ennek a területnek.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.”

Az előterjesztés mellékletei:

- számú melléklet: A városrehabilitációs kiemelt projekttel kapcsolatos közgyű-	lési döntések összesítése

- számú melléklet: 2010. december 2-i egyeztetés emlékeztetője

- számú melléklet: A KDRFÜ levele

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a megyei jogú városok részére meghirdetett kiemelt városrehabilitációs pályázati lehetőségen továbbra is részt kíván venni.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

a vagyonkezelési osztály vezetője

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a Belváros akcióterületi tervét és pályázati anyagát a 2010. november 30-tól hatályos pályázati kiírásnak megfelelően dolgozza át.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: 2011. október 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a Kertváros szociális városrehabilitációs akcióterületi tervét és pályázati anyagát csak a funkcióbővítő pályázati anyag elfogadása után adja be.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a funkcióbővítő pályázat elfogadása után 1 hónappal

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megjelölt pályázathoz szükséges 700 millió Ft önrészt a 2011. évi költségvetésben (120 millió Ft) és 2012. évi költségvetésben (580 millió Ft) biztosítja.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2011. és 2012. évi költségvetési rendeletek előkészítése

Dunaújváros, 2011. február 17.

Cserni Béla sk.

a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke