Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2015. 05. 21.

Javaslat a Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatosan, DVG Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződések módosítására

Előadó:         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi  bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő:	Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető

Engyel László ügyintéző

Meghívott:   Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

Véleményező bizottságok:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság                		     	2015. 05.

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság    		2015. 05.

az ügyrendi, igazgatási és jogi  bizottság                 	                	2015. 05.

a pénzügyi bizottság 						     		2015. 05.

A napirendi pont rövid tartalma:  A DVG Zrt. azzal fordult Dunaújváros MJV Önkormányzatához, hogy a korábban (6/2014. (I.23.) határozat alapján 2014. 06. 02-án és az 521/2012. (XII.13.) határozat alapján 2013. 02. 21-én aláírt) megkötött vállalkozási szerződések módosításához az Önkormányzat járuljon hozzá.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	vagyonkezelési osztály

Ügyintéző neve:      Engyel László

E-mail címe:            engyel@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:        06-25-412-211 / 302

Iktatószám:             2751/2015.

Előkészítő aláírása:	                                                      Engyel László

Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                Dr. Vántus Judit

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:	                                                       2015. 05.

Ellenőrzés dátuma:	                                                       2015. 05.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	                                           Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

a Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatosan, DVG Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződések módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése az 521/2012. (XII.13) határozatával és 6/2014. (I.23.) határozatával döntött arról, hogy megbízza a DVG Zrt.-t a határozatoknak megfelelő tartalommal a Fabó Éva Sportuszodában szükséges felújítási munkálatok elvégzésével. (az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei)

A határozatoknak megfelelően a vállalkozási szerződéseket a DVG Zrt. és Dunaújváros MJV Önkormányzata aláírta. (az előterjesztés 3. és 4. számú mellékletei)

A DVG Zrt. az előterjesztés 5. számú mellékletében csatolt kérelemmel kereste meg az Önkormányzatot és a szerződések módosításainak okaiként az alábbiakat jelölte meg:

„- Fabó Éva Sportuszoda jelenlegi üzemeltetője nem tette lehetővé a munkakezdést megfelelő időben ezért a DVG Zrt. nem tudta megkezdeni a kivitelezési munkákat szerződés szerint.

- Továbbá a téli időjárás miatt a kültéri lelátó szigetelés munkálatai nem végezhetőek el a szerződéses határidők szerint. A kivitelezési munkákhoz szükséges +8 fok feletti hőmérséklet, és legalább 10 munkanap, mely pára- és csapadékmentes.”

Az előkészítő osztály gazdasági társaság által javasolt módosítás formai elemeivel nem értett egyet, ennek okán a határozati javaslat 1. és 2. számú mellékletét javasolja elfogadni.

Az előterjesztést tárgyalta gazdasági és területfejlesztési bizottság, a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:

Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2015. (V.21.) határozata

a Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatosan, DVG Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződések módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 521/2012. (XII.13.) és 6/2014. (I.23.) határozat alapján megkötött vállalkozási szerződéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. módosítsa a határozat 1. és 2. számú mellékleteiként csatolt szerződésmódosítások szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a szerződésmódosítások aláírására.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett vállalkozási szerződés teljesítésére (Fenékemelő hidraulika vezérlésének teljes felújítása: 11.689.316,- Ft + Áfa; Lelátó szigetelése, bútorozása: 17.607.744,- Ft +Áfa) mindösszesen bruttó 37.207.266,- Ft-ot biztosít az általános tartalék előirányzat terhére. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a szerződésben meghatározott határidőn belül, valamint a határozat 1. számú mellékletét képező bérleti szerződést aláírja, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

-  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való megküldést                    követő 8 napon belül

a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2.  pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2015. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2015. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Felelős: a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a vállalkozási szerződés módosítások aláírására: a szerződés megkötésére a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2015. május 21.

Hingyi László s.k.,

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke