Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

50/2004. (VII.5.)1 önkormányzati rendelete

Dunaújváros Megyei Jogú Város helyi hulladékgazdálkodási tervéről

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése következő rendeletet alkotja:

- §

A rendelet hatálya

- A rendelet személyi hatálya kiterjed Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára és Dunaújváros közigazgatási területén hulladékkezelési közszolgáltatást végző szervezetre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed mindennemű önkormányzati hatáskörbe     tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységre.

- §

A helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet melléklete határozza meg.

- §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 2004. július 5. napján lép hatályba.

Dr. Kálmán András s.k. 					Dr. Tóth István s.k.

polgármester 						címzetes főjegyző

Melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város 50/2004. (VII.5.) önkormányzati rendeletéhez2

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS II. TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

megújítás 2010.

I. fejezet

Általános adatok

Tervezési szint: Dunaújváros Megyei Jogú Város

Készítette: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.

Cím: 1122 Budapest, Határőr u. 39.

Időtartama: 2010-2016.

A tervezés báziséve: 2008.

II. fejezet

A Dunaújvárosban keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa, mennyisége, eredete

II/1. Évi keletkezett hulladékok mennyisége 2006-2009. évek adatai alapján

Dunaújváros kiterjedése, és lakosainak száma alapján is jelentős város az országban. Gazdasági struktúráját tekintve mintegy 2000 körüli gazdasági szervezet, szolgáltató és magán vállalkozó található a területén.

A lakosság nagy száma és az üzemelő cégek tevékenysége során a város nem veszélyes és veszélyes hulladék kibocsátása számottevő.

Nem veszélyes hulladékok

II/1. Táblázat   A keletkező nem veszélyes hulladékok és mennyiségük

| Hulladék típusa | Mennyisége [t/év] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. |
| TSZH* | 45 288,9 | 48 462,5 | 45 245,3 | 64 725,4 |
| TFH** | 20 941 | 24 374 | 26 111 | 24 169 |
| Kommunális szennyvíz | 2 906 519 | 3 074 618 | 2 223 550 | 2 976 258 |
| Kommunális szennyvíziszap | 5 052 | 5 488 | 4 168 | 5 418 |
| Rácsszemét | 250 | 234 | 248 | 234 |
| Építési, bontási és egyéb települési inert hulladék | 4 911,6 | 6 509,3 | 8 667,3 | 4 031,5 |

* Települési szilárd hulladék (a táblázat ezen sorában, a jelölt mennyiségek része a kommunális szennyvíziszap, a rácsszemét és az építési, bontási hulladék mennyisége is),

** Települési folyékony hulladék

***: Dunanett Kft. adatszolgáltatása alapján

Települési szilárd hulladékok

A begyűjtést, szállítást végző Dunanett Kft. adatai alapján a városban összesen gyűjtött TSZH mennyisége 2007-ban 48 462 tonna volt, 2008-ban ez az érték 45 245 , 2009-ben pedig 64 725 tonna.

Települési folyékony hulladék

Települési folyékony hulladék Dunaújváros csatornázatlan településrészein keletkezik.

| Év | TFH [m3/év] |
| --- | --- |
| 2006. | 20 941 |
| 2007. | 24 374 |
| 2008. | 26 111 |
| 2009. | 24 169 |
| Összesen: | 95595,8 |

Kommunális szennyvíziszap

A Dunaújváros csatornahálózatán gyűjtött kommunális („nyers”) szennyvíz, valamint a tisztítása során keletkező további anyagok éves mennyiségeit a következő táblázat szemlélteti:

| Év | Bejövő víz (m3) |  |  | Kimenő | Szennyvíz | Rács- | Homokfogói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kohász út | Szent I. út | Összesen | tisztított víz | iszap | szemét | iszap |
|  |  |  |  | [m3/év] | [t/év] | [t/év] | [t/év] |
| 2006 | 2 125 630 | 780 889 | 2 906 519 | 2 844 409 | 5 052 | 122 | 122 |
| 2007 | 2 085 761 | 988 857 | 3 074 618 | 3 006 120 | 5 488 | 116 | 116 |
| 2008 | 1 230 824 | 992 726 | 2 223 550 | 2 198 237 | 4 168 | 106 | 106 |
| 2009 | 1 991 729 | 984 529 | 2 976 258 | 2 970 390 | 5 418 | 114 | 114 |
| Össz | 7433944 | 3747001 | 11180945 | 11019156 | 20126,2 | 457,3 | 457,3 |

A szennyvíz fogadása és tisztítása a Dunaújváros, Siklói u. 372/17 hrsz-ú területen működő biológiai szennyvíztisztító telepen történik, melyet a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. üzemeltet.

A Dunanett Kft. rendelkezésünkre bocsátott adatai alapján az általuk gyűjtött és szállított mennyiségek az alábbiak.

|  | Rácsszemét [t] | Homokfogói iszap [t] | Szennyvíz iszap [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006. | 249,9 | 129,5 | 5 082,00 |
| 2007. | 234,3 | 115,5 | 5 490,32 |
| 2008. | 247,5 | 109,7 | 4 182,75 |
| 2009. | 233,6 | 114,0 | 5 439,00 |

Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok

A Dunanett Kft. adatközlése nyomán a keletkezett építési, bontási és egyéb inert hulladékok mennyisége, Dunaújváros területén:

| Év | EWC kód | Jelleg | Mennyiség [kg] | Ebből az EWC 17 09 04 mennyisége [kg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006. | 17 01 01 17 01 02 17 01 07 17 02 01 17 02 02 17 02 03 17 05 04 17 09 04 | termelői | 4 237 520 |  | 1 364 640 |
|  |  | lakossági | 674 120 |  | 301 920 |
| 2007. |  | termelői | 5 860 231 |  | 3 796 780 |
|  |  | lakossági | 649 050 |  | 452 400 |
| 2008. |  | termelői | 779 369 |  | 3 262 430 |
|  |  | lakossági | 873 650 |  | 753 300 |
| 2009. |  | termelői | 3 697 112 |  | 2 487 937 |
|  |  | lakossági | 334 408 |  | 195 515 |

Veszélyes hulladékok

II/2. sz. Táblázat A keletkezett veszélyes hulladék mennyisége ágazatok szerinti bontásban (2008. évre)

| EWC* | Hulladék típusa | Keletkezett mennyiség [kg] |
| --- | --- | --- |
| 04 02 | Textilipari hulladékok | 495 |
| 05 01 | Kőolaj finomításból származó hulladékok | 5 093 |
| 05 06 | Kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladékok | 51 128 |
| 06 01 | Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok | 600 |
| 06 04 | Fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól | 962 |
| 06 05 | Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok | 65 380 |
| 08 01 | Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok | 4 134 |
| 08 03 | Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok | 1 259 |
| 08 04 | Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) | 132 |
| 09 01 | Fényképészeti ipar hulladékai | 5 580 |
| 10 02 | Vas- és acéliparból származó hulladékok | 11 377 |
| 10 03 | Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok | 610 |
| 11 01 | Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) | 746 460 |
| 12 01 | Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok | 323 881 |
| 13 01 | Hidraulika olaj hulladékok | 362 |
| 13 02 | Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok | 179 526 |
| 13 05 | Olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok | 1 092 084 |
| 13 08 | Közelebbről nem meghatározott olajhulladékok | 26 634 |
| 14 06 | Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok | 6 085 |
| 15 01 | Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) | 47 994 |
| 15 02 | Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat | 210 601 |
| 16 01 | A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) | 11 006 |
| 16 02 | Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai | 424 476 |
| 16 03 | Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek | 1 020 |
| 16 05 | Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek | 1 127 |
| 16 06 | Elemek és akkumulátorok | 32 701 |
| 16 07 | Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13) | 13 882 |
| 16 10 | Keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok | 8 658 |
| 16 11 | Bélés- és tűzálló-anyagok hulladékai | 96 580 |
| 17 01 | Beton, tégla, cserép és kerámia | 3 820 |
| 17 02 | Fa, üveg és műanyag | 158 400 |
| 17 03 | Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek | 2 204 |
| 17 04 | Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) | 363 130 |
| 17 05 | Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő | 118 890 |
| 17 06 | Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok | 50 888 |
| 17 09 | Egyéb építkezési és bontási hulladékok | 80 |
| 18 01 | Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok | 89 335 |
| 19 08 | Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok | 4 131 410 |
| 19 12 | Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok | 8 610 |
| 20 01 | Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) | 16 732 |
| Összesen: |  | 8 313 326 |

*: a táblázat forrása a Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról (2008/2009.) szóló Tájékoztató kiadvány

A városban működő gazdasági szervezetek körében szelektíven gyűjtött kiemelten kezelendő hulladékáramok

II/3. Táblázat Kiemelten kezelendő hulladékok és mennyiségük

| Hulladék megnevezése | Kiemelt hulladékáram | Összesen [t/év] (2008.) |
| --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | PCB és PCT tartalmú hulladékok | 1 795 |
|  | Hulladék olajok | 5 436,6 |
|  | Akkumulátorok, elemek | 3 322,79 |
|  | Elektronikai hulladékok | 1 274,2 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 3 067 |
|  | Állati eredetű hulladékok | n.a. |
|  | Növényvédőszer hulladékok és csomagoló eszközeik | n.a. |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | n.a. |
|  | Azbeszt tartalmú hulladék | 1 200 |
| Nem veszélyes hulladékok | Gumihulladék | 31,418 |

A kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok közül az önkormányzat felelősségi körébe az orvosi rendelőkben keletkező hulladék elszállíttatása tartozik, valamint a lakossági állattartásából származó állati eredetű hulladékok, ezek mennyisége igen csekély.

II/2. Felhalmozott hulladékok

A város közigazgatási területén, a kapott információk szerint felhalmozott hulladék nincs. A TSZH ártalmatlanítására / lerakására korábban szolgált, azelőtt Kisapostag 03/23 hrsz-ú terület (jelenleg a telekmegosztás miatt 03/34 és 03/35 hrsz), a jogszabályi környezet változása miatt, a KDT-KTVF határozatának megfelelően 2009. július 15. napjáig üzemelhetett. A TSZH ártalmatlanítása jelenleg több lerakón (Polgárdi, Sárbogárd, Adony, Pusztazámor, valamint égetéssel a MOL Nyrt. Dunai Finomítóban) történik.

A város D-i részén található Zagyvölgy és Salakhalna aktuális állapotát az alábbiakban foglaljuk össze.

Zagyvölgy

A terület Dunaújváros déli ipari területétől délre, a Salakhalna és a Papírgyár közötti területen helyezkedik el. Délen a Dunapack ZRt. szennyvíztisztítója határolja.

A Dunaújváros 0182 hrsz-ú terület 20-25 ha, az ISD Dunaferr Zrt. tulajdonában van.

A kohói zagyvíz zagytérre vezetését a Dunai Vasmű a 80-as évek végén kezdte meg. A kiépített vezetékrendszer segítségével jutatták ki és ülepítették le a területen a zagyvizet.

Az előírás alapján elvégzett teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat majd ennek alapján tényfeltárási záródokumentáció benyújtásra került a felügyelőségre. Az előírt kármentesítést bemutató műszaki beavatkozási tervet a hatóság elfogadta.

Salakhalna

A vas- és acélgyártás során keletkezett mintegy 183.000 tonna/év konverter salak lekerül az ISD Dunaferr Salakhányójára, ahol pihentetik, kezelik majd egy részét értékesítik.

Az M6 autópálya építésekor, a 2007. évben sikerült értékesíteni 1.500.000 tonna salakot. Így szükségessé vált a salakhalna tereprendezése, rekultivációja.

Ennek kapcsán kért az ISD Dunaferr a felügyelőségtől hulladékhasznosítási engedélyt mintegy 120.000 tonna/év inert hulladék salakhalnán történő hasznosítására. Ezt 2009 évben megkapta, a 86159/09 iktatószámú hulladékkezelési engedélyben.

A Salakfeldolgozás során keletkezett hulladékokat, valamint a saját illetve külső beszállítóktól származó építési – és bontási törmeléket kívánják a jövőben kezelni és hasznosítani a Salakhalnán.

A területre beérkező inert hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik, mennyiségét kanálmérleggel mérik, majd döntenek arról, hogy az inert hulladék hasznosításra kerülhet-e.

A salakfeldolgozás során illetve a Zrt. iparterületén belül keletkező inert hulladékok egyéb szennyeződéstől mentesek, így válogatásuk nem szükséges.

A válogatott inert hulladékot, a salakfeldolgozás során keletkezett hulladékokat szükség esetén törő berendezéssel kisebb frakciókra törik.

Az így módon előkezelt hulladékokat a terület rekultivációja során kívánják hasznosítani.

A terület rekultivációja során tereprendezés, anyaggödrök feltöltése, töltésépítés és a terület feltöltése történik hulladéklerakással.

A tervezett tevékenységet az ISD DUNAFERR Zrt. a tulajdonában lévő területen homlokrakodó és markoló berendezések segítségével végzi. A hasznosítást, a szükséges rekultivációs terv engedélyezését követően kívánják megkezdeni.

II/3. A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusai és mennyisége

Nem veszélyes hulladékok

A TSZH-kal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a városban a hulladékszállítást végző Dunanett Kft. egyidejűleg 19, Dunaújvároshoz közeli településen is ellátja a hulladékgyűjtési és szállítási feladatokat, viszont a tervezési területre beszállításra csak az egyéb települések szelektív szigeteiről gyűjtött hulladék kerül (válogatás, bálázás, majd hasznosításra átadás céljából), a vegyes TSZH-ot a járművek a legrövidebb úton szerződött hulladéklerakó(k)ba szállítják.

A kevert települési hulladéktól megtisztított, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok közül a papírhulladék teljes mennyisége a Hamburger Hungária Kft- hez kerül hasznosításra, vagyis területen belül megtörténik a feldolgozása.

II/4. A települési éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a hasznosításra, vagy ártalmatlanításra

Nem veszélyes hulladékok

II/6.Táblázat   A települési éves hulladék mérleg és kezelési arány (2008.)

| Hulladék típusa | Hasznosítás |  | Lerakás |  | Égetés |  | Egyéb módon kezelt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| TSZH |  |  | 45 245,3 | 100 |  |  |  |  |
| TFH |  |  |  |  |  |  | 26 111 | 100 |
| Szennyvíziszap |  |  | 4 168 | 100 |  |  |  |  |
| Rácsszemét |  |  | 106 | 100 |  |  |  |  |

Veszélyes hulladékok

A városban működő üzemek veszélyes hulladék kezeléseiről az egyedi hulladékgazdálkodási tervek adnak tájékoztatást.

Kiemelten kezelendő hulladékáramok

Az e kategóriába tartozó hulladékok nagyobb része hasznosításra került, természetesen egyes esetekben, mint pl. a PCB/PCT hulladékok, a vonatkozó jogszabályi háttér követése csak megfelelő lerakóban történő ártalmatlanítással lehetséges. Az egészségügyi hulladékok az ország egyetlen, e célra alkalmas égetőművébe kerülnek.

III. fejezet

A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

A hatályos jogszabályokban meghatározott követelmények az irányadók.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos törvényeket és jogszabályokat a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv részletes tanulmányában ismertettük.

IV. fejezet

Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

A hatályos jogszabályokban meghatározott követelményektől eltérő speciális területi, helyi, egyedi műszaki követelmény, előírás nincs.

V. fejezet

A hulladékok gyűjtése, kezelésére alkalmas kezelőtelepek és felhatalmazott szolgáltatók

V/1. Hulladékok gyűjtése és szállítása

Települési szilárd hulladékok

A települési szilárd hulladékok begyűjtését az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Dunanett Dunaújvárosi, Regionális, Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2.) végzi.

Települési folyékony hulladékok

Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a települési folyékony hulladékok szállítását a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.) végzi.

Kommunális szennyvíziszap

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft-től a kommunális szennyvíziszapot megbízás alapján a Jobbcar Kft. szállítja el.

Építési, bontási hulladék és egyéb inert hulladékok

Az építési, bontási hulladékok szállítására nincs külön szállító cég, pl. a Dunanett Kft. vagy a Pont-Plan Kft. tevékenysége erre is kiterjed.

V/2. Települési szilárd és folyékony hulladékgyűjtést végző szolgáltató szervezetek bemutatása

A Dunanett Kft.

A Kft. a város közigazgatási területén és a környező településeken (Akasztó, Apostag, Baracs, Dunaegyháza, Dunaföldvár, Dunatetétlen, Dunavecse, Előszállás, Ercsi, Isztimér, Kisapostag, Kulcs, Kunpeszér, Kunszentmiklós, Mezőfalva, Nagyvenyim, Rácalmás, Ráckeresztúr, Szalkszentmárton, Tass) keletkező kommunális szilárd hulladékok begyűjtését és kezelését végzi. A tevékenységeket 1997-től az Önkormányzattal kötött szerződés, majd a jelen közszolgáltatási szerződés alapján 2002. decembertől 2012. december 31-ig végzi a város közigazgatási területén. Az OKTVF által a szállítási tevékenységre kiadott határozat érvényessége: 2012. december 27.

A Kft. 1997–ben alakult, alapítója 100 %-ban a Város önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt., 2000. július 1-től a Becker Pannónia Kft. (azóta Bio-Pannónia Kft.) az üzletrész 49,6 %-ának tulajdonjogát bírja.

A Kft. hulladékgazdálkodás területén engedélyezett elsődleges tevékenységi köre a hulladékgyűjtés (nem veszélyes hulladék) és előkezelés, ezen felül:

- szelektív hulladékgyűjtés

- közterületek tisztítása

- gyűjtőszigetek és a hulladékudvar üzemeltetése

- parkfenntartás, növénytermesztés, zöldterület kezelés

- útépítés, karbantartás

A tevékenységek végzésére vonatkozó engedélyei: hulladékok szállítására vonatkozó engedély: OKTVF, engedélyszám: 005487-007/2009, érvényesség: 2012. 12. 27., hulladékok begyűjtésére vonatkozóz engedély: OKTVF engedélyszám: 14/5127-6/2009, érvényesség 2014. 11.26., KDT-KTVF 26995/2006. és 44697-17/2005. számú határozataival módosított 44697-3/2005. számú egységes környezethasználati engedély, a kisapostagi lerakó utógondozását 2037. 12. 31-ig írja elő, begyűjtés és előkezelés: KDT-KTVF, engedélyszám: 053578-000/2008, érvényesség: 2013. 08. 30.

A városban a települési hulladék begyűjtése heti három alkalommal történik a családi házas, és a többszintes beépített területeken is. Az ingatlanokra, és a lakosság részére kihelyezett gyűjtőedények a Kft. tulajdonában vannak.

A városban szervezett szelektív hulladékgyűjtés 2004-től van. Az általános iskolákban történt akciós PET palack, és papírgyűjtés. Ezeket is a Dunanett Kft. szállítja el.

A Kft. több intézményből és szerződött partnerektől szükség szerinti gyakorisággal elszállítja a papírhulladékot, ezt Dunaújvároson belül a Duparec Kft-vel kötött szerződés alapján a Dunanett Kft. végzi, továbbá bálázást követően szállítja a Hamburger Hungária Kft-nek, hasznosításra.

A Kft. hulladékbegyűjtő, szállító eszközparkja

A Kft. települési szilárd hulladék begyűjtésére, és szállítására vonatkozó gépjármű kapacitása: különböző típusú variopress és rotopress szemétgyűjtők: 12 db; különböző típusú konténeres szemétszállításra alkalmas ún. multilift: 2 db; 15-25 m3-es térfogatú konténerig. A Kft. rendelkezik még önálló bálázóval, amit papír hulladék bálázásra használ. Utcai szemétgyűjtők ürítésére: egy db kommunális célgéppel rendelkeznek.

Összességében megállapítható, hogy a hulladék gyűjtése átlagos műszaki állapotú járművekkel/gépekkel folyik.

A város területén 2004-ben indult el és valósul meg a szelektív hulladékgyűjtés. A beruházás keretében gyűjtőszigetek és hulladékudvar épült, speciális hulladékgyűjtő járművet, bálázó és bálarakodó gépet és a szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtésére edényzetet vásároltak.

A város közigazgatási területén jelenleg mintegy 32 db frekventált gyűjtőhelyen 4 fajta hulladék (papír, fém, üveg, műanyag) elkülönített gyűjtésére van mód.

A hulladékok válogatására a 2005. évben hulladékudvar létesült a Dunanett Kft. telephelye mellett, a Budai Nagy Antal úton.

A lakosság és az intézmények, termelők által beszállított hulladékok gyűjtésére 7 db 10m3-es konténer áll rendelkezésre. (Vegyes papír, hullámpapír, alu, vas, üveg, műanyag, PET palack)

A gyűjtőjárművek által beszállított (gyűjtőszigetekről) hulladékoknál az üveg gyűjtésére 1 db 15-m3-es, a papír hulladék gyűjtésére 1 db 20 m3-es és 1 db 24 m3-es, a fém hulladék gyűjtésére 3 db 5 m3-es konténer szolgál.

A papír, műanyag, és fém hulladékok a hulladékgyűjtő helyiségben válogatásra majd ugyanezen a helyen elhelyezett bálázó gépekkel bálázásra kerülnek. A bálák gyűjtése a hulladék udvar területén történik, míg mennyiségük el nem éri a szállításhoz szükséges mennyiséget, melyet hasznosító szervezetek felé továbbítják.

Az üveg-, gumiabroncs-, elem-, és elektronikai hulladékokat speciális konténerben gyűjtik. Ezen hulladékok válogatása, előkezelése nem történik. (Szükségessé vált a gumiabroncs megfelelő gyűjtése is, miután lerakással történő ártalmatlanítása nem engedélyezett, és illegális lerakások felszámolása során ennek elhelyezése nem megoldott Dunaújvárosban és környékén.)

A kezelés során keletkező tovább már nem hasznosítható hulladékot az üzemeltetésünkben lévő hulladéklerakó telepre szállítják és ártalmatlanítják.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

A Kft. 1998.-ban alakult. Tulajdonosa 50,5 %-ban a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő ZRt.

A Kft. a városi közszolgáltatás területén végzi fő tevékenységeit, fő tevékenységi körébe tartozik többek között a szennyvíz- és hulladékkezelés településtisztasági szolgáltatás.

A szolgáltatásról teljes körű nyilvántartást vezet, az igénytől az elszállítás tényéig a folyamat ellenőrzött körülmények között történik. A szolgáltatást igénybevevők igényei alapján végzi el a szállítást, és a folyékony hulladékot a szennyvíztisztító telepre szállítja, ahol a leürítés mágneskártyával történik, minőségi és mennyiségi ellenőrzés mellett.

A DVCSH Kft. a KDT-KTVF 071394-000/2007. számú engedélye alapján évi 15340 t hulladék begyűjtését végezheti, 2010. december 31-ig.

V/3. A területen folytatott hulladékkezelési tevékenységek ismertetése

V/1. sz. Táblázat   A területen folyó hulladékkezelést végzők és engedélyek

| Hulladék | begyűjtő szállító neve | Székhely | Begyűjtést végző szállító eszköz | Átvevő/ kezelő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladékok | DUNANETT Kft. | Dunaúj-város | rotopress, variopress szemétgyűjtők rotopress szemétgyűjtő | DUNANETT Kft. |
| Települési folyékony hulladékok | DVCSH Kft. | Dunaúj-város | szippantó autó konténeres gépkocsi | Dunaújvárosi Szennyvíz-tisztító Kft. |
| Kommunális szennyvíz-iszap | JOBBCAR Kft. | Kulcs | konténeres gépkocsi | DUNANETT Kft. |
| Mezőgazda-sági nem veszélyes hulladékok | Pentele Mg. Rt. Pálhalmai Agrospeciál Kft. | Dunaúj-város Pálhalma | mezőgaz-dasági gépek | HWD Recycling Kft. Pálhalmai Agrospeciál Kft. |

V/4. Települési szilárd hulladék lerakó rövid ismertetése

- A hulladéklerakó a várostól délre, kb. 3.000 m távolságra helyezkedik el. A 20 ha-os téglalap alakú terület hosszanti oldalával a Duna medrével párhuzamosan terül el. A lerakót a nyugati oldalán közvetlenül mezőgazdasági terület, a keleti hosszú oldalán a kisapostagi holt Duna-ág (azaz az ipari iszappal feltöltött kazetták), az északi oldalán ipari anyagokkal terhelt ártéri, ártérhez közeli területek, déli oldalát kisapostagi közigazgatási területek határolják. A hulladéklerakó telep a nagy Dunától kb. 700 m távolságra helyezkedik el, keleti irányban.

A lerakó D-i részét szeli az M8-as autópálya. Az autópálya építés részeként megállapodás született arról, hogy a pályatest tengelyétől jobb és bal oldalra is, meghatározott távolságon belül a lerakó rekultivációja elkészül. Ez a munkarész időközben befejeződött.

V/5. Veszélyes hulladéklerakók bemutatása

A város déli iparterületén két ipari veszélyes hulladéklerakó működik; a Dunaferr-Ferromark Kft. veszélyes hulladéklerakója és a Terszol Környezetvédelmi és Építőipari Kft. veszélyes hulladéklerakója.

Állati eredetű hulladékkezelő-telep (dögkút)

Az önkormányzat korábban Dunaújváros Nagyvenyim felé vezető út mellett, a várostól 8 km távolságra lévő gyepmesteri telepen 2 db földbe süllyesztett dögkutat működtetett.

A kutakba Dunaújvárosban elpusztult kis testű kedvtelésből tartott állatok tetemét helyezték el.

A dögkutak a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szerint 2005. december 31-ig működhettek.

Az önkormányzatnak a lakosság részéről fellépő igényt úgy elégítette ki, hogy a haszonállatok, és kedvtelésből tartott állatok tetemeinek elhelyezése a rendelet szerint történjen. Azóta az elhullott állatok vonatkozó rendelet szerinti szakszerű begyűjtése, és az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-hez történő elszállíttatása zajlik.

V/6. Az ipari tevékenységekből származó hulladékkezelések és jellemzők ismertetése, a tárolási telephelye bemutatása

A város déli területén a Duna mentén a város ipari létesítményeiből származó folyékony és szilárd állapotú hulladékok lerakására, felhalmozására került sor az elmúlt évtizedek során 3 lerakón; az ISD Dunaferr ZRt. ipari zagylerakóján, DUNAPACK Rt. szennyvíziszap lerakóján és a Dunaferr-Ferromark Kft. Salakhalna és salakfeldolgozó telephelyén.

V/7. Fejlesztést, vagy felszámolást, rekultiválást igénylő kezelő telepek, lerakóhelyek meghatározása

A Kisapostag 03/34, 03/35 hrsz-ú területen található jelenleg felhagyott hulladéklerakó fogadta korábban Dunaújváros és további 19 település kommunális hulladékát.

A lerakó helyének kialakításakor, illetve a lerakási tevékenység közben sem került kialakításra megfelelő műszaki védelem, ami elválasztaná a hulladéktestet az alatta levő talaj-, illetve földtani közeg rétegektől, esetlegesen a felszíni vagy felszín alatti vizektől, ilyen formán a hatályos környezetvédelmi vonatkozású jogszabályi környezetben hulladéklerakási tevékenység rajta nem végezhető. A KDT-KTVF határozatban szólította fel az üzemeltetőt, hogy a folytatott tevékenységet legkésőbb 2009. július 15. napján függessze fel, továbbá a területen kialakított monitoring hálózat üzemeltetését, illetve az utógondozást 2037. december 31. napjáig folytatni kell.

Az M8 autópálya részeként 2007. július 23. napján átadott Pentele-híd Ny-i hídfője által a kisapostagi lerakót érintő terület rekultiválását az autópálya építésekor elvégezték. A fennmaradó rész rekultivációs munkálatai várhatóan a közeljövőben kezdődnek, 	a 03/34 hrsz-ú részt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megnyert KEOP pályázatból végzik el.

ISD Dunaferr Zrt.

A KDT-KTVF 40051-20/2004. számú határozatában, az ISD DUNAFERR Társaságcsoport használatában lévő Zagytér-Zagyvölgy elnevezésű területet veszélyeshulladék-lerakónak minősítette. A veszélyeshulladék-lerakó felhagyására a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján környezetvédelmi működési engedélyt adott és ezzel egyidejűleg a veszélyes hulladékok lerakását megtiltotta. Ennek megfelelően az ISD Dunaferr hulladék elhelyezési tevékenységet a területen nem folytat.

A 40051-20/2004. számú határozatot módosító 30319/2009. ügyszámú, 95237/09. iktatószámú határozatában a zagytér rekultivációjának határideje: 2013. június 30.

A módosító határozat értelmében a Zagytér térségére vonatkozóan 2043-ig a következő monitoring tevékenységet írt elő a felügyelőség:

- Naponta gyűjtött meteorológiai adatok

- Duna-víz vizsgálat negyedévente a Zagytér előtt és után

- A felszín alatti víz ellenőrzése (meglévő talajvízfigyelő kutakból rendszeres (havi és negyedéves mintavétel és talajvízvizsgálat)

- A hulladéklerakó helyleírása.

- Süllyedésmérő monitoring

A fenti adatokat egy éves összefoglaló jelentés formájában juttatják el a hatóságnak.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának hosszú távú tervei között szerepel egy közforgalmú kikötő létesítése a Zagyteret is érintő területen. Ezért a vállalat kérelmezte a zagytér rekultiváció teljesítési határidejének 2020-ig történő meghosszabbítását.

A hatóság által jóváhagyott műszaki beavatkozási terv értelmében a következők szerint kívánják elvégezni a rekultivációt.

Előkészítő munkák:

- Felszíni vizek elvezetése a Zagytérről.

- Tereprendezés.

- A jelenlegi növényzet kiirtása.

- A zagyvezetékek elbontása

Durva és finom tereprendezés:

- A megfelelő lejtésviszonyok kialakítása a területen

- Ideiglenes csapadékvíz elvezetés.

A zagytér felső lezáró szigetelésének kialakítása:

- A lezáró szigetelés első részének elhelyezése tömörítés mellett. A szivárgó hálózat kialakítása. Csapadékvíz elvezető dréncső rendszer, osztályozott kavicságyban, geotextiliával lezárva. (0,2 m)

- A lezáró szigetelés második részének elhelyezése tömörítés mellett, tereprendezés. (0,2 m)

A lezárt zagytest felszínén a löszfal felől érkező csapadékvíz-elvezetés lehetőségének megteremtése, árokhálózat, valamint övárkok építése.

A gát koronaszintjének megemelése.

Növénytelepítés – tájba illő cserjék (80%) és fák (20%) ültetése.

A szorítógát ártéri oldalán húzódó talpárok rendezése. Elvezető árok építése. A dunai torkolati mű megépítése.

A Pentelei-híddal kapcsolatos rekultivációs munkákról: a 03/24 hrsz-ú területen a hulladékot felszedték és áthelyezték. A felszedett terület 4514,4 m2 . Ez a hídtól délre eső rész, ahol a területen tereprendezés történt.

A 03/28 hrsz-ú területen a már lerakott hulladék rézsűben lett úgymond kialakítva és 6050 m2 területet rekultiváltak. Ez a rész a hídtól délre esik.

V/8. A települési szilárd hulladék valamint a zöld és biológiailag lebontható szerves hulladék komposztálók ismertetése

A településen a vizsgálat idején a zöld hulladékok elkülönített gyűjtésére és a biológiailag lebontható szerves hulladékok elválasztására nincs lehetőség, a hulladékok kezelésére komposztáló nem létezik.

KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: KDV-projekt) közlése alapján, az ÚMFT KEOP-1.1.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére pályázati konstrukcióban pályázati dokumentációt nyújtott be 2010. 07. 28-án, a pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. Pozitív támogatási döntés esetén a Dunaújváros területén megvalósuló fejlesztések egyike a zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék fogadására és kezelésére alkalmas komposztáló, illetve mechanikai-biológiai előkezelő mű és a hozzá kapcsolódó előérlelő telep létesítése.

V/9. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya

A településen 2004-ben került bevezetésre a hulladékok szelektíven történő gyűjtése.

Jelenleg 32 db helyen folyik a főképp csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése.

V/10. A településen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége, és kezelése

A településen keletkező zöldhulladék mennyiségéről nincs információ. Az elhullott állatok szakszerű gyűjtése és elszállítása az ÁTEV Rt-hez történik.

V/11. A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége

A Dunaújváros csatornázatlan településrészein keletkező TFH-ot a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. fogadja és kezeli. Az utóbbi évek során regisztrált mennyiségek az alábbiak:

| Év | TFH [m3/év] |
| --- | --- |
| 2006. | 20 941 |
| 2007. | 24 374 |
| 2008. | 26 111 |
| 2009. | 24 169 |
| Összesen: | 95595,8 |

A Dunaújváros csatornahálózatán gyűjtött kommunális („nyers”) szennyvíz, valamint a tisztítása során keletkező további anyagok éves mennyiségeit a következő táblázat szemlélteti:

| Év | Bejövő víz (m3) |  |  | Kimenő | Szennyvíz | Rács- | Homokfogói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kohász út | Szent I. út | Összesen | tisztított víz | iszap | szemét | iszap |
|  |  |  |  | [m3/év] | [t/év] | [t/év] | [t/év] |
| 2006 | 2 125 630 | 780 889 | 2 906 519 | 2 844 409 | 5 052 | 122 | 122 |
| 2007 | 2 085 761 | 988 857 | 3 074 618 | 3 006 120 | 5 488 | 116 | 116 |
| 2008 | 1 230 824 | 992 726 | 2 223 550 | 2 198 237 | 4 168 | 106 | 106 |
| 2009 | 1 991 729 | 984 529 | 2 976 258 | 2 970 390 | 5 418 | 114 | 114 |
| Össz | 7433944 | 3747001 | 11180945 | 11019156 | 20126,2 | 457,3 | 457,3 |

A szennyvíz fogadása és tisztítása a Dunaújváros, Siklói u. 372/17 hrsz-ú területen működő biológiai szennyvíztisztító telepen történik, melyet a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. üzemeltet.

A Dunanett Kft. rendelkezésünkre bocsátott adatai alapján az általuk gyűjtött és szállított mennyiségek az alábbiak.

|  | Rácsszemét [t] | Homokfogói iszap [t] | Szennyvíz iszap [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006. | 249,9 | 129,5 | 5 082,00 |
| 2007. | 234,3 | 115,5 | 5 490,32 |
| 2008. | 247,5 | 109,7 | 4 182,75 |
| 2009. | 233,6 | 114,0 | 5 439,00 |

V/4. Táblázat   A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, elhelyezett mennyiség

| Hulladék | Kezelés módja | Üzemeltető |
| --- | --- | --- |
| TFH | szennyvíztisztítás | Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. |
| víztelenített szennyvíziszap | 2010 március 10. napjáig az adonyi lerakó fogadta az iszapot, azóta a Biopetrol Kft. tatabányai telephelyére kerül, komposztálásra | DUNANETT Kft. |

V/12. A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, engedélye a települési szilárd hulladéklerakón elhelyezett iszapmennyiség

Települési folyékony hulladék

A város csatornázatlan település részein keletkező folyékony hulladék begyűjtése, elszállíttatása és kezelése megoldott, 2002-ben helyezték üzembe a városi szennyvíztisztító telepet, ahol a folyékony szippantott szennyvíz fogadására külön műtárgyat építettek és üzemeltetnek.

A folyékony hulladékok összegyűjtését, elszállítását a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. végzi, a Dunaújváros Önkormányzatával kötött szerződés alapján.

Települési szennyvíziszap

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. megbízása alapján a szennyvíziszap szállítását a Dunanett Kft. végezte. A kisapostagi lerakó bezárását követően, 2010. március 10. napjáig az adonyi hulladéklerakó fogadta az iszapot, e dátum óta a JOBBCAR Kft. végzi a szállítást, a befogadó a BIOPETROL Kft. tatabányai telephelye, ahol komposztálásra kerül (hulladékkezelési kód: R.3. hasznosítás).

VI. fejezet

Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

Az elérendő hulladékgazdálkodási célokat, a 2009-2014. közötti időszak fő törekvéseit a Parlament által elfogadásra, majd hatályba lépésre kerülő Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT II.) foglalja össze. Az OHT II–ben meghatározott irányelveket, programokat regionális szinten a regionális hulladékgazdálkodási terv foglalja magába. A helyi hulladékgazdálkodási terv céljai az NKP III., az OHT II, és a vonatkozó Regionális Hulladékgazdálkodási Terv alapján határozható meg, ezért az alábbiakban az önkormányzati feladatok vonatkozásában ismertetjük azokat.

VI/1. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT II.) célkitűzései

A 2009-2014-es intervallumra vonatkozó OHT II. készítése során figyelembe veendő:

- az OHT I. következtetései,

- a 2008-ban bekövetkezett gazdasági válság országhatárokon túlmenő társadalmi- és gazdasági hatásai,

- a részben az előző pont alapján kialakult termelési szerkezetváltozás,

- harmonizáció az EU-val, valamint a III. Nemzeti Környezetvédelmi Programmal,

- a nem csak közép, de hosszú távú fenntartható fejlődés elősegítése,

- a takarékos, ugyanakkor hatékonyabb energia- és anyagfelhasználás,

- a környezeti elemek terhelésének csökkentése,

- az EU-ban 2008. végén kihirdetett új hulladék-keretirányelv (2008/98/EK).

A 2008/98/EK hulladék-keretirányelv hulladékgazdálkodási hierarchiája szerint:

  - Megelőzés (hulladékképződés minimalizálása, a veszélyesség csökkentése, újrahasználat)

  - Újrahasználatra való előkészítés (javítás, tisztítás, bontás)

  - Újrafeldolgozás (anyagkinyerés, nyersanyag-előállítás)

  - Egyéb hasznosítás (energiakinyerés, fűtőanyag)

  - Ártalmatlanítás (égetés, lerakás)

Az EU tagállamainak az irányelv előírásai alapján legkésőbb 2010. december 12-ig kell módosítaniuk / harmonizálniuk szabályozási rendszerüket, így a Hgt. is változni fog az év vége előtt, ezen kívül az OHT II. is alkalmazni fogja az előírásokat.

A fentebb jelölt ötlépcsős hierarchia legfontosabb eleme a megelőzés, melynek fontosságát tovább erősíti az EU azirányú előírása is, mely szerint 2013. decemberéig minden tagállamnak ún. nemzeti hulladék-megelőzési programot kell kidolgoznia.

Figyelembe véve azt, hogy a tervezés és kihirdetés időpontja miatt az OHT II. a 2009-2010-es évekre jelentős tervezési feladatokat nem tud alkalmazni, a tervidőszak végére, 2014-re elérendő hulladékgazdálkodási célok (nem teljes lista) a tervjavaslat szerint a következő viszonyszámokkal jellemezhető:

- megelőzés, a képződő hulladékra 2014-re a 2008. évi mennyiséghez képest 12 %-kal, 20 millió tonna alá csökkenjen, másfelől az 1000 Ft bruttó hazai termék előállítására eső hulladékmennyiség 0,7 kg alá, az egy főre eső hulladékképződés 2000 kg alá mérséklődjön,

- hasznosítás a képződő hulladék legalább 50 %-át hasznosítani kell, ezen belül az újrahasználatra való előkészítés és az anyagában történő újrafeldolgozás érje el a 40 %-ot (10 %-os energetikai hasznosítást feltételezve),

- a nem hasznosítható frakciók ártalmatlanításának lehetőségét biztosítani kell, ezen belül fontos a lerakásra kerülő mennyiség minimalizálása,

- a TSZH mennyisége 2014-re ne haladja meg az 5 millió t, illetve háztartásokban az 1 kg/fő/nap mennyiséget,

- a TSZH hasznosítható frakcióinak újrafeldolgozási arányát 40 % fölé kell emelni, ugyanakkor a lerakással történő ártalmatlanítás arányát 60 % alá kell csökkenteni,

- a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét a lakosság 80 %-a részére elérhetővé kell tenni,

- építési- bontási hulladékok hasznosítási arányát 2014-re 50, 2020-ra 70 %-ra kell növelni,

- 2012-re a csomagolási hulladék 60 %-os hasznosítása a cél, ezen belül az anyagában hasznosítás 55 %-ot kell, hogy elérjen (papírra és üvegre 60, fémre 50, műanyagra 22,5, fára 15 %-os minimális újrafeldolgozás igaz legyen),

- forgalomba helyezett elektronikai eszközök 65 %-os visszavételi arányát 2016-ig kell elérni (2014-ig 55 %, ezen belül 85 %-os hasznosítás),

- a hulladékká vált gépjárművek hasznosítási arányát tekintve 2015-ig 95 % a cél,

- hordozható elemek és akkumulátorok esetében 2012-ig 25, 2016-ig 45 %-os visszavételi és újrafeldolgozási arány elérése.

Az OHT II. nagy hangsúlyt fektet a megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási programok kidolgozására. Előbbiek közül a megelőzéshez kapcsolódó megfelelően célzott intézkedések kiválasztása és azok végrehajtása (végrehajthatósága) tekinthető a legnehezebb feladatnak, hiszen a talán leglényegesebb, a megvalósult célok eredményét az eddig megszokott mutatók alapján nem lehet mérni.

A sikerességhez nagyban hozzájárulhat hatékony gazdaságpolitikai ösztönzők, illetve megfelelő támogatási rendszer kidolgozása / bevezetése, a gazdálkodó szervezetek érdekelté tétele, fontos továbbá a hatékony szabályozással párhuzamosan folyó ellenőrzési feladatok ellátása is, nem utolsó sorban a lakosság és a gazdasági szereplők tájékoztatása, a célok és eredmények kommunikálása.

Az Önkormányzat szerepe igen jelentős és sokrétű a környezet védelem területén. Az Önkormányzati törvény (1990. LXV. tv.) alapján az önkormányzatok önkormányzati rendeletet bocsáthatnak ki, a környezetet érintő problémák feladatok megoldásának ügyében. Az önkormányzati törvény tárgyalja a települési önkormányzatok helyi közszolgáltatási feladatait, amelyek közül számos (csatornázás, köztisztaság és településtisztaság biztosítása, szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítás) a környezet védelmét szolgálja, és jelentős hatást gyakorolnak a település hulladékgazdálkodására is. A törvény alapján az önkormányzat maga határozza meg azt, hogy a feladatokat milyen mértékben és módon látja el, de kötelező feladatokat is előírtak az önkormányzat számára. Ennek alapján fogalmazott meg a Hgt. kötelező előírásokat a lakosság és az önkormányzat számára.

VI/2. A helyi hulladékgazdálkodás területén jelentkező jelenlegi problémák, és megfogalmazható célkitűzések

Dunaújváros hulladékgazdálkodásának jelenlegi helyzete a fenti célkitűzések tükrében röviden az alábbiakkal jellemezhető.

A várost és a környező településeket ellátó kisapostagi lerakót 2009. július 15. napján be kellett zárni, azóta a közszolgáltató, a hatályos műszaki előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő lerakókba (Adony, Sárbogárd, Pusztazámor, Polgárdi) vagy hasznosításra (MOL Nyrt. Dunai Finomító) szállítja a vegyes kommunális hulladékot, válogatás előkezelés nélkül.

A Dunanett Kft. által tervezett hulladéklerakó bővítés, valamint komposztáló és szennyvíziszap hasznosító telep engedélyezési eljárása jelenleg fellebbezési szakaszban van, ugyanis a két ütemre bontott fejlesztés I. üteme egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására lett kötelezve, a II. ütem /ami a korábbi lerakó bővítését tartalmazza/ viszont elutasításra került

A Dunanett Kft. telephelyén hulladékudvar üzemel, amely hulladékudvar elhelyezkedése kedvez a területére viszonylag egyszerű módon és rövid idő alatt eljutni tudó lakosoknak.

Hulladékhasznosítás

A hulladékhasznosítás alapfeltétele, hogy a hasznosítható hulladékok elkülönített begyűjtése megvalósuljon. 2002-ben szelektív hulladékgyűjtés még nem volt a településen. 2004. január végén létesült Dunaújvárosban az első szelektív hulladékgyűjtő sziget, majd az év folyamán 25 db, 4 fajta hulladék (papír, PET palack, üveghulladék, fém italos doboz) szelektív gyűjtésére alkalmas, gyűjtősziget létesült, melyek száma 2005. folyamán 30 db-ra bővült. Az új gyűjtőszigetek telepítése minden esetben a lakosság bevonásával és lehetőség szerint az igényeik figyelembe vételével történik, jelenleg 32 db található a városban. A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósulásával a közeljövőben, egyebek mellett újabb szelektív hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő udvar megvalósulása várható.

A hulladékhasznosításban jelentékeny szerepet töltenek be a gyűjtést koordináló szervezetek, akik a gyártók felelősségi körébe tartozó gyűjtési és hasznosítási feladatok átvállalásával segítik a hasznosítási arányok növelését, egyúttal a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkenését.

A szennyvíziszap hasznosítása

A képződő szennyvíziszapot 2010. március 10. napjától a Jobbcar Kft. szállítja a Biopetrol Kft. tatabányai telephelyére komposztálás céljából.

VI/3. A helyi hulladékgazdálkodási terv célkitűzései részletesen

A fő alapelveken belül a Hgt. az OHT, és a területi terv alapján a következő célkitűzések fogalmazhatók meg a 2010-2016. évek közötti tervidőszakra.

Települési szilárd építési, bontási és egyéb inert hulladékok

Hasznosítás területén

- Az Önkormányzat feladata a helyi szabályozók illesztése az állami jogi-és műszaki szabályozók rendszeréhez, valamint a harmonizált rendeletek és eszközök alkalmazása

- Az építési-bontási hulladékok újraszabályozása során elő kell írni a helyben történő felhasználási kötelezettséget

- Elő kell írni a hasznosítható építési hulladék meghatározott arányú alkalmazását egyes építési technológiáknál. E szabályokat az építési-bontási engedélyekben érvényesíteni kell

- Növelni szükséges az építési-bontási és inert hulladék hasznosító kapacitásokat

- A hulladékudvar hálózatra alapozva növelni kell az építési-bontási és inert hulladék lakossági begyűjtését

- Meg kell határozni a hasznosítás feltételeit, pl. területfeltöltés, bányarekultiváció, az építési-bontási hulladékok települési szilárd hulladék lerakók rekultivációjában történő hasznosítása esetén

- Építési közbeszerzéseknél hulladék-felhasználási arányokat szükséges előírni

Veszélyes hulladékok hasznosítása területén

- A PCB-tartalmú berendezéseket 2010-ben ki kell vonni a használatból. A hatóságoknak folyamatosan nyomon kell követni a kivonás folyamatát

- Szélesíteni kell a visszavételi rendszereket a kereskedelemben, valamint fejleszteni kell a begyűjtési lehetőségeket a települési hulladékkezelő rendszerekben, együttműködve az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal, valamint összehangolva az E-hulladékok begyűjtési rendszerével

- A gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok átvételi rendszerét tovább kell bővíteni és működtetni, az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal, illetve a kereskedelemmel együttműködve

- Olyan dokumentációs rendszert kell kialakítani, amelyen keresztül ellenőrizhető, hogy a hulladékká vált járműveket valóban engedéllyel rendelkező bontó vette át

- Csomagolási hulladékok esetében szélesíteni kell a visszavételi rendszereket a kereskedelemben, valamint fejleszteni kell a begyűjtési lehetőségeket a települési hulladékkezelő rendszerekben, együttműködve az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal

Települési szennyvíziszapok kezelése területén

- El kell érni, hogy az iszaphasznosítás közel 100%-os legyen, a lerakás gyakorlatilag megszűnjön

- A képződő szennyvíziszap kezelését komposztáló telepek létesítésével kell megoldani

- Elő kell segíteni a komposztok felhasználását a mezőgazdaságban a talajerőpótlás céljából

VI/4. A hulladékkeletkezés várható alakulása a terv időszakában

A jelen tervezési szakaszban, illetve a közeljövőben az önkormányzat felelősségi körébe tartozó nem veszélyes és veszélyes hulladékok mennyisége várhatóan lassú emelkedést fog mutatni. A gazdasági nehézségek enyhülésével lassan megközelítjük, később elérjük a korábban tapasztalt vásárlóerőt, ezzel együtt a hulladékmennyiségek növekedését is.

Számos hasznos kampánnyal, tudatformálással, illetve kommunikációval elősegíthető a jövő hulladékmennyiségeinek csökkenése.

VI/5. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések

A jelen beszámoló alapjául szolgáló Hulladékgazdálkodási Terv az elfogadás és hatályba lépés előtt álló OHT II. SKV-ban írottak mentén készült.

Települési szilárd hulladékok

Általános cél

A célkitűzések úgy kerültek meghatározásra, hogy a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK Irányelvben meghatározott, az OHT-II tervezési időszakán túlra eső kötelezettségek időarányosan teljesíthetőek legyenek.

Hasznosítási célok a tervezési területen:

- KDV-projekt fejlesztésére vonatkozó pályázat pozitív elbírálását követően a Dunaújváros területére tervezett, mechanikai-biológiai kezelési technológiával rendelkező komplex kezelőközpont megépítése, majd üzemeltetése, illetve működtetése, ahol a keletkező, biológiailag lebomló hulladékok is hasznosításra kerülnek

- A települési szilárd hulladék újrafeldolgozható (papír, műanyag, fém, üveg és szerves) frakciói esetében az újrafeldolgozás arányát 40% fölé kell emelni

- A teljes települési hulladék mennyiség hasznosításának 40% fölé emelése szükséges

- 2014-ig meg kell valósítani a lakossági papír, üveg, fém és műanyag hulladékok 35%-os újrafeldolgozását (2020-ig 50%)

- a KDV-projekt fejlesztési pályázatának sikere esetén a tervezett szelektív gyűjtőszigeteket ki kell alakítani, hogy biztosítható legyen a gyűjtési infrastruktúra a lakosság minimum 80%-a számára, részben házhoz menő gyűjtési rendszerben

- a KDV-projekt keretében, Dunaújvárosba kerülő hulladékudvar és komplex kezelőközpont megvalósítása, ahol a gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok (pl. csomagolóanyag, elem-akkumulátor, elektronikai hulladék, gumiabroncs) lakossági begyűjtő rendszerének fejlesztése is megoldható

- a KDV-projekt egyik eleme a TSZH energetikai, illetve cementművi és/vagy égetőműi hasznosítása

Szelektív gyűjtés, és hasznosítás

Települési szinten a szelektív gyűjtés a lakosság és a gazdálkodó szervezeteknél jelentkező települési szilárd hulladék olyan hasznosítható összetevőire (fém, műanyag, papír, üveg) terjed ki, amelyek elkülönítetten gyűjthetők. A szelektíven gyűjtött hulladék jelentős része olyan csomagolási hulladék, amely a kereskedelemben vissza nem váltható. A települési szelektív gyűjtés a város különböző pontjain kialakított gyűjtőszigetek, és a közszolgáltató telephelyén létesített hulladékudvar üzemeltetésével valósul meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban megindultak a fejlesztések 2004-ben, és azóta fokozatosan bővülnek. A város közigazgatási területén jelenleg 32 db frekventált gyűjtőhelyen 4 fajta hulladék (papír, fém, üveg, műanyag) elkülönített gyűjtésére van mód.

A szelektíven gyűjtött hulladékok begyűjtésére a következő eszközök szolgálnak:

- az üveg gyűjtésére 1db 15 m3-es,

- a papír hulladék gyűjtésére 1 db 20 m3-es és 1 db 24 m3-es,

- a fém gyűjtésére 3 db 5 m3-es konténer

A hulladékok válogatására a 2005. évben hulladékudvar létesült a Dunanett Kft. telephelye mellett a Budai Nagy Antal úton. A hulladékgyűjtő udvar területe 1725 m2. A hulladékgyűjtő tér teljes egészében 10 cm vastag teherbíró és vízzáró aszfalt burkolattal van ellátva, területe 158,4 m2. A hulladékgyűjtő és bálázó helyiség padozata 15 cm vastag teherbíró simított beton burkolattal ellátott, területe 344,25 m2. A hulladékudvar 2 m magas kerítéssel, zárható kapuval van körülvéve. A telephely rendelkezik elektromos hálózattal, csapadékvíz elvezetéssel, portaépülettel, továbbá a kárelhárításhoz szükséges eszközökkel.

A papír, műanyag, és fém hulladékok a hulladékgyűjtő helyiségben válogatásra majd ugyanezen a helyen elhelyezett bálázó gépekkel bálázásra kerülnek. A bálák gyűjtése a hulladék udvar területén történik, míg mennyiségük el nem éri a szállításhoz szükséges mennyiségeket, melyeket hasznosító szervezetek felé továbbítják.

A begyűjtött hulladékok mennyiségének növekedése, szükségessé tette, egy plusz válogató helység kialakítását. A bálázó helység mellett, egy 250 m2 alapterületű, 5 cm vastag teherbíró és vízzáró aszfalt burkolatú, fémvázas, műanyag ponyvával borított válogató helyiség került kialakításra.

A települési szilárd hulladékban lévő biológiailag lebomló szerves alkotók, valamint a további hasznosítható összetevők nagyarányú kinyerésére a tervezett hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című pályázatra benyújtott dokumentáció pozitív elbírálása esetén van lehetőség.

A hulladék ártalmatlanítás célkitűzései:

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az ártalmatlanítás regionális szinten, a régióban tervezett rendszerhez kapcsolódva fog megvalósulni.

A települési folyékony hulladékok

A települési folyékony hulladékok ártalmatlanítása megoldott, tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik.

Települési szennyvíziszapok

A Dunaújvárosban keletkező szennyvíziszap teljes mennyisége jelenleg a Biopetrol tatabányai komposztáló telepére kerül.

Építési, bontási és egyéb inert hulladékok

Az országos célkitűzéseket követve a tervidőszak alatt az ilyen jellegű hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása a cél.

- Az építési-bontási hulladékok újraszabályozása során elő kell írni a helyben történő felhasználási kötelezettséget

- Elő kell írni a hasznosítható építési hulladék meghatározott arányú alkalmazását egyes építési technológiáknál. E szabályokat az építési-bontási engedélyekben érvényesíteni kell

Mezőgazdasági és élelmiszeri hulladékok, biomassza

Az Önkormányzat célkitűzése a lakosság tájékoztatása, segítése, szemléletének megváltoztatása, a családi házas övezetekben a házi komposztálók elterjedésének előmozdítása érdekében.

Veszélyes hulladékok

Az OHT és a regionális terv alapján a veszélyes hulladékok terén fő cél a képződés megelőzése és a veszélyesség csökkentése. A végső lerakóhelyre kerülő veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése. Növelni kell a hasznosítás mértékét. Veszélyes hulladékok területén az Önkormányzat felelősségi körében az alábbi célok fogalmazhatók meg:

- a lakosság körében keletkező állati eredetű hulladékok (kedvtelésből tartott állatok tetemei, stb.) begyűjtésének, hasznosítás / ártalmatlanítás megoldása, 2005. december 31-ig a dögkutakba történő elhelyezés megszüntetése. Ez a cél időközben megvalósult. A dögkút 2004. június 1-ével hatóságilag bezárásra került, az állati tetemeket az azóta beszerzett hűtőkamrában, speciális gyűjtőedényben gyűjtik és szerződés alapján, a Solton működő ÁTEV Zrt. elszállítja.

- A lakosság körében keletkező veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének megszervezése, a hulladékok előkezelése, hasznosításra / ártalmatlanításra átadása. Jelenleg a Dunanett Kft. telephelyén, a Budai Nagy A. u. 2. szám alatt üzemelő hulladékudvaron elhelyezett megfelelő gyűjtőedényzetekben a lakosság által beszállított ilyen jellegű hulladék elkülönített gyűjtése megoldott, ahol a hatályos jogszabályok által megadott módon helyezhetők el – a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezhető frakciókon felül – a lakossági begyűjtésből származó elektronikai és elektromos hulladékok, elemek és gumiabroncsok, másrészt évente minimum 2 alkalommal szerveznek az önkormányzat által jóváhagyott közterületen (gyűjtési körzetenként) kijelölt helyen, ahol a lakosság felügyelet mellett konténerbe vagy teherautóra helyezheti elektronikai vagy elektromos hulladékait. A gyűjtés végén a gyűjtött hulladék beszállításra kerül a Dunanett Kft. telephelyére, majd átadásra hasznosító vállalkozásoknak.

Az Önkormányzat feladatköre a dögkutak felszámolása. Ez 2005-ben megtörtént. Az állati hulladékok begyűjtése, és előkezelése, a hasznosító / ártalmatlanító szervezetekhez történő elszállítást is beleértve megvalósult, jelenleg rendezett körülmények között szerződés alapján történik az elszállítás.

A települési szilárd hulladékokban jelentkező veszélyes frakciók külön gyűjtésének bevezetéséhez a 2005. évben megépített hulladékudvar veszélyes hulladékok begyűjtésére alkalmassá tételét tervezik. Kapcsolatfelvétel a megfelelő hasznosító / ártalmatlanító szolgáltatókkal, a begyűjtött hulladék elszállításának megszervezése: megtörtént, illetve folyamatosan zajlik.

Az önkormányzati célkitűzések között szerepelhet, a rendelkezésre álló anyagi keretek erejéig, a városban, a fenti célokhoz kapcsolódó szolgáltatások, vállalkozások támogatása, együttműködések létrehozása.

Célkitűzések kiemelt hulladékáramonként és típusonként

A hulladékgazdálkodási tervben ismertetjük a jelenleg hatályba még nem lépett OHT II. alapján a keletkező kiemelt hulladékáramokra vonatkozó részletes célkitűzéseket, kezelésre és hasznosításra vonatkozó programokat.

Kiemelt anyag- és hulladékáramok

A termelési és kiemelt hulladékáramok hulladékgazdálkodását illetően az országos célkitűzések és feladatok megvalósítását illetően a gazdálkodó szervezetek a felelősek a jogszabályok alapján. Az Önkormányzat felelősségi köre ebben az esetben az országos és helyi hulladékgazdálkodási célok és feladatok megvalósítását szolgáló kezdeményezések, vállalkozások támogatása (az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek mértékében) lehet.

Általánosságban kitűzendő cél a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban, hogy a lakosság körében keletkező, ilyen jellegű hulladékok gyűjtését meg kell szervezni, valamint tájékoztatással segíteni kell a lakosokat pl. a szermaradékok és/vagy csomagolóanyagaik elkülönített gyűjtési módjainak megismerésében.

A TSZH-ban megjelenő veszélyes frakciók elkülönített gyűjtése a KDV-projekt megvalósulása esetén épülő hulladékudvarban megvalósulhat.

Veszélyes hulladékok

A lakosság körében keletkező veszélyes hulladékok begyűjtése és ártalmatlanítása, vagy ártalmatlanítónak átadás a gyártók, forgalmazók, a fogyasztók és az Önkormányzat közös feladata.

Hulladékolajok

Szükséges a begyűjtési rendszer korszerűsítése. Ebben az Önkormányzat, anyagi lehetőségeihez képest segítséget nyújthat.

Elemek és akkumulátorok

Az Önkormányzat hulladékudvar kapacitásának kibővítésével, veszélyes hulladék befogadására történő alkalmassá tételével és további, veszélyes hulladékok begyűjtésére, tárolására is alkalmas hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésével és a begyűjtés megszervezésének támogatásával segíti a lakosság körében keletkező elemek és akkumulátorok begyűjtését, és az országos célok megvalósítását. A cél 2005-ben az iskolákban, polgármesteri hivatalban kihelyezett gyűjtőedényekkel és az elemek szerződés alapján történő szervezett elszállíttatásával folyamatosan zajlik, valamint a program pozitív fogadtatásának következtében újabb gyűjtőedények kihelyezése történt a város több pontján.

Elektromos és elektronikai hulladékok

Az Önkormányzat és a Dunanett Kft. összefogásával a hulladékudvar kapacitásának kibővítésével megvalósult az elektromos és elektronikai hulladék befogadására történő alkalmassá tétel. Az elektronikai hulladékok gyűjtésére több mód nyílik, egyrészt a Dunanett Kft. telephelyén, a Budai Nagy A. u. 2. szám alatt a lakosság által beszállított ilyen jellegű hulladék elkülönített gyűjtése megoldott, másrészt évente minimum 2 alkalommal szerveznek az önkormányzat által jóváhagyott közterületen (gyűjtési körzetenként) kijelölt helyen, ahol a lakosság felügyelet mellett konténerbe vagy teherautóra helyezheti elektronikai hulladékát. A gyűjtés végén a gyűjtött hulladék beszállításra kerül a Dunanett Kft. telephelyére.

Kiselejtezett gépjárművek

Az Önkormányzat a kialakuló programmal párhuzamosan támogathatja a jelentkező feladatok elvégzésére létrejövő vállalkozásokat.

Olyan dokumentációs rendszert kell kialakítani, amelyen keresztül ellenőrizhető, hogy a hulladékká vált járműveket valóban engedéllyel rendelkező bontó vette át.

Egészségügyi hulladékok

A város területén működő önkormányzati működtetésű egészségügyi intézmények az orvosi rendelőintézetek kivételével önállóan saját gazdálkodási keretükből oldják meg a hulladékok elszállítását.

Az Önkormányzat feladata, az önkormányzati működtetésű orvosi rendelőintézetek, tevékenységéből keletkező fertőző hulladékok begyűjtése, a hulladékok elszállíttatása ártalmatlanítóba. Az Önkormányzat szervezésében szerződés alapján a házi- és gyermekorvosi rendelőkből a veszélyes hulladékok elszállíttatása 1998. óta megoldott. A Hgt. alapján a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelését az időközben megjelent és hatályba lépett 98/2001. (IV. 15.) Korm. rendelet szabályozza, amely a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szól, és amelyben a gyártói felelősség érvényesül. A rendelet alapján a gyógyszertárak kötelesek a lakosságtól átvenni a feleslegessé vált, illetve lejárt szavatosságú gyógyszereket és azok göngyölegeit. E vonatkozásban az Önkormányzatnak a lakosság szakszerű tájékoztatásán kívül további teendője nincs.

Állati eredetű hulladékok

Az Önkormányzat feladata volt 2005. december 31-ig az állati hulladék dögkutakba történő elhelyezésének megszüntetése, továbbá a lakosság körében lévő állatállomány és kedvtelésből tartott állatok elpusztulása esetén az állati tetemek begyűjtésének és ártalmatlanításának megoldása. A cél megvalósult a dögkút 2005-ben történt hatósági lezárásával, és az állati hulladékok szabályos tárolóban történő szakszerű gyűjtésével, szerződés alapján történő elszállíttatásával.

Növényvédőszer – hulladék és csomagoló eszközeik

Az Önkormányzat lehetőség szerint vállalhatja a már meglévő hulladékudvar kapacitásának kibővítésével, veszélyes hulladék begyűjtésére történő alkalmassá tételével, a lakosság körében (házi- és hobbikertekben) keletkező hulladékok begyűjtésének elősegítése, hasznosítóknak/ártalmatlanítóknak történő átadása. Egyébiránt a növényvédőszer hulladékok begyűjtése a gyártók és a forgalmazók feladata.

Azbeszt tartalmú hulladékok

Az azbeszt tartalmú hulladékok mennyisége az utánpótlás hiányában évről-évre csökkenő mértékű, illetve kiugróan nagy mennyiségben általában ipari létesítmények, csarnokok szigetelésének cseréjekor keletkezik, ám ezen mennyiségeket a vállalkozások saját, szerződött partnereivel kell megfelelő helyre szállíttatnia.

Nem veszélyes hulladékok

A csomagolási hulladékok és a biomassza hasznosítási céljai és a feladatok, a települési hulladékok fejezetben szerepelnek.

Gumiabroncs

A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékfajta megfelelő arányú visszagyűjtését és hasznosítóknak való átadását a szerződött koordináló szervezetek segítik.

Az Önkormányzat feladata lehet ezen a területen a lakosság körében keletkező hulladék begyűjtésének támogatása kommunikációs eszközökkel.

VI/6. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelők, lerakók rekultivációs feladatai

Az UMFT KEOP KEOP-2.3.0/2F-2008-0002 számon, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer hulladéklerakók rekultivációja  címen  támogatást nyert a hulladéklerakók rekultivációja melynek keretében a dunaújvárosi települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja is megtörténik.

A telekmegosztást követően fenti pályázatból felhasználható összeg a Kisapostag 03/34 és 03/35 hrsz-ú területeket érinti.

VII. fejezet

A kitűzött célok elérését és megvalósítását szolgáló cselekvési program

VII/1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatásfejlesztési programok

Az OHT programjában az Önkormányzatra vonatkozóan előirányozza, hogy a helyi tervezési feladatok ellátására biztosítani kell a személyi, tárgyi pénzügyi feltételeket. Az OHT rögzíti, hogy a helyi hulladékgazdálkodási kezdeményezések megvalósításához támogatást kell biztosítani ismeretterjesztés, szemléletformálás és tájékoztatás területén.

Regionális szinten legfontosabb feladat a hulladékokra vonatkozó adat nyilvántartási és szolgáltatási kötelezettségeknek érvényt szerezni, a hulladék összetételre, hasznosíthatóságra vonatkozóan mérési adatok biztosítása az elkövetkezendő időben. Az ismeretterjesztés szemléletformálás, tájékoztatás, oktatás megvalósításának tervét a régióra ki kell dolgozni.

A régiós cselekvési programban az Önkormányzatot érintő tervek:

- a hulladék hasznosítási módszerek összegyűjtése, rendszerezése, közzététele részben megvalósult az Önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványaiban, publikációiban és az internetes honlapok Környezetvédelem rovatában. A fenti tevékenység azonban további fejlesztésre és bővítésre szorul.

- ismeretterjesztő anyagok készítése, közreadása, tájékoztató lakossági fórumok szervezése, akciónapok szervezése, folyamatosan zajlik az önkormányzat hivatalának környezetvédelmi csoportja, a Dunanett Kft. és az Öko-Pannon KHT rendszeres ismeretterjesztő, szemléletformáló tevékenységével, az oktatási és más intézmények, illetve a civil szervezetek bevonásával. A tevékenység további fejlesztésére, személyes tanácsadási feladatokkal történő bővítésére feltétlenül szükség van.

- szakmai továbbképzés, rendszerfejlesztés, eszközfejlesztés, létszámfejlesztés, részben valósult csak meg, ami az eszközfejlesztést illeti, a létszámfejlesztés 2007. júniusában megtörtént, ekkor a csoport létszáma 2 főről 3-ra nőtt. 2008. május 2-től pedig egy fő, megbízási szerződéses jogviszonnyal került a csoporthoz, mely státusz végleges rendezést kíván a megnövekedett feladatok miatt.

- elhagyott hulladékok felmérése, lerakások felszámolása.

Az Önkormányzatnál a helyi hulladékgazdálkodási terv készítésével és a feladatok elvégzésének biztosítására az Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi csoportja lett kijelölve, további intézményi fejlesztésre feltétlenül szükség van, főleg létszám szempontjából mindenképpen szükséges megerősíteni ezt a szakmai szervezeti egységet. A hulladékgazdálkodási terv azonban az Önkormányzaton belül több szakmai szervezeti egységet érint, akikkel az együttműködést a jelenleginél még szorosabban kell tartani, a kitűzött feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében. A feladatok végrehajtását elősegíti, hogy a polgármesteri hivatal hulladékgazdálkodásban két legjobban érintett szervezeti egységében az Építésügyi és Környezetvédelmi Irodán valamint a Városüzemeltetési és –Fejlesztési Irodán 2007. június 5. óta az OKTVF által nyilvántartásba vett EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer került bevezetésre és hitelesítésére. Az EMAS rendszer megléte előnyt jelent az országos és Európai Uniós pályázatokon történő részvételben, pályázati források megnyerésében.

A cselekvési programban meghatározott feladatok elvégzésére, ellenőrzésére és a terv felülvizsgálatára, valamint az ahhoz szükséges adatok beszerzésére és kezelésére a személyi feltételek jelenleg jók. A feladatok elvégzéséhez az Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi csoportjának létszámbővítése megtörtént a szükséges, környezetmérnöki, vagy hulladékgazdálkodási feladatok ellátására alkalmas személlyel.3 .

Az Önkormányzat feladata, hogy a regionális hulladékgazdálkodási tervben tervezett szakmai programokban részt vegyen, és segítse a tervezett célkitűzések megvalósítását a területéről származó információkkal, adatokkal az igényeknek megfelelően.

A regionális szinten készült nyilvántartások, adatok, információk az Önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos munkáját is nagymértékben segítik, ezeket célszerű felhasználni a feladatok végzése és a tervfelülvizsgálat során.

Az Önkormányzat legfontosabb feladata helyi szinten a kitűzött célok eléréséhez a lakosság, és az érintett intézmények, gazdasági szervezetek, vállalkozók együttműködésének a megnyerése. A program során a rendelkezésre álló eszközöket (nyomtatott sajtó, tájékoztató fórum stb.), és lehetőséget (helyi TV, újság) fel kell használni. Keresni kell a kapcsolatot az érdekelt helyi civil szervezetekkel és célszerű a munkába bevonni azokat. A feladat folyamatos végrehajtása zajlik, erre jó példával szolgálnak a rendszeres szemléletformáló akciók, ismeretterjesztő előadások, környezetvédelmi konferenciák, ugyanakkor ezek további fejlesztésére, bővítésére van szükség.

Az Önkormányzatnak hatékony szankciók kidolgozására is szükség van a hatósági feladatok ellátása során a szabálytalankodók ellen, és erről is tájékoztatni kell az érintetteket. A lehetőségekhez mérten a bizonyított jogsértő esetekben a szankcionálást a megfelelő felvilágosítással és kötelezésekkel együtt folyamatosan végzi a Környezetvédelmi csoport, ugyanakkor jelenlegi létszámuk nem elégséges a jogsértő tevékenységek felderítési és szankcionálási arányának további növeléséhez. Ehhez szükséges a korábban betervezett létszámfejlesztések realizálása.

A program részletesebb ismertetése a cselekvési programban található.

VII/2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program

A város a jelenlegi hulladéklerakó bezárásából adódó problémák megoldása érdekében rövidtávú és hosszútávú koncepciót dolgozott ki.

Rövidtávú megoldás a bezárandó hulladéklerakó mellett épülő új EU kompatibilis lerakó építése, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. november 27-én elfogadott.

Hosszútávú koncepció a KDV Hulladékgazdálkodási Rendszer által kínált elképzelés mely a regionális hulladékkezelő művekből kikerülő éghető frakciót egy égetőműben hasznosítja. Ezzel párhuzamosan Dunaújváros Megyei Jogú Város 374/2008. (VII. 03.) KH számú határozata alapján kidolgozásra került egy saját koncepció is, mely a város két nagyvállalatával – ISD DUNAFERR Zrt., DUNAPACK Zrt. – együttműködve kialakítandó termikus hulladék hasznosító mű létrehozásának lehetőségeit vizsgálja.  Az erre vonatkozó elő-megvalósíthatósági tanulmány értékelése a két nagyvállalattal közösen első lépcsőben megtörtént. Az ISD Power Kft. elkészítette a hulladékhasznosító mú előzetes vizsgálatát és engedélyezés céljából benyújtotta az illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

A Közép-Duna Vidéki Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer és Dunaújvárosban megvalósuló létesítmények a Helyi Hulladékgazdálkodási tervben kerültek ismertetésre.

A cselekvési program feladatainak részletezése

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok;

Hasznosítási intézkedések:

- Azokon a területeken, ahol jelentős hasznosítási kapacitás van, speciális hasznosítási feltételek meghatározására van szükség. Ilyenek különösen az adalékanyagok, a papír, az üveg, a fém, a gumiabroncsok és a textilanyagok

- Ki kell alakítani az ipari-vállalkozói hulladékgyűjtő udvarok, begyűjtőhelyek hálózatát, illetve a települési gyűjtőudvarokat alkalmassá kell tenni a kisvállalkozói hulladékok fogadására

- A nagy tömegben keletkező, nem veszélyes erőművi pernyék és vaskohászati salakok építőipari hasznosítását, hasznosíthatóságát be kell építeni a helyi rendeletekbe

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok;

Hasznosítási intézkedések:

- Meg kell vizsgálni a melléktermékként keletkező biomassza elhelyezhetőségének, kezelésének lehetőségét a KDV-projekt vonatkozó létesítményeiben

- Támogatások biztosításával, valamint rendeletek alkotásával elő kell segíteni a biogáz energetikai felhasználását, illetve a komposztok felhasználását a mezőgazdaságban a talajerőpótlás céljából

Települési szilárd hulladékok;

Hasznosítási intézkedések:

- A közszolgáltatási hulladékkezelési díj szelektív gyűjtést ösztönző szerepét növelni kell

- A szelektív gyűjtésre és a szerves hulladék kezelésére vonatkozó, számszerű jogszabályi kötelezettségek meghatározása szükséges. A 2020-as 50%-os hasznosítási arány eléréséhez szükséges a kötelező szelektív gyűjtés bevezetése 2014-től, és amennyiben a teljesítés nem éri el a megfelelő szintet, akkor betétdíj kötelező alkalmazását kell előírni

- Szükséges a papír, a műanyag, a fém és az üveg, valamint a szerves hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó kapacitások kiépítése, beleértve a kistérségi hulladékudvar-rendszer kialakítását is, továbbá a hasznosításra előkészítést is. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék anyagok újrafeldolgozására alkalmas kapacitások fejlesztését – elsősorban a műanyagok és az üveg területén – gazdaságfejlesztési eszközökkel kell támogatni

- Fejleszteni kell a begyűjtő- és kezelőrendszerek kialakításának és működtetésének részletes műszaki szabályozását, különös tekintettel az MBH-kezelés, a gyűjtőudvarok, a veszélyes alkotók, a lomtalanítás, a házhoz menő begyűjtés, az újrahasználati központok tekintetében

- Fejleszteni szükséges a hulladékudvarok rendszerét, amelyben legalább kistérségi szinten biztosítani kell az elkülönített gyűjtési lehetőséget. Egyértelműen meg kell határozni a gyűjtőudvaron átveendő hulladék-fajtákat és azok átvehető mennyiségét

- A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékáramok TSZH-ba kerülő része kezelésének finanszírozásában a gyártók részvételének erősítése indokolt, ez a termékdíj, a betétdíj, a kezelést koordináló szervezetek hasznosítási díj rendszereinek felülvizsgálatát jelenti, valamint az önkéntes megállapodások kötésének erősítését

Települési folyékony hulladék;

Hasznosítási intézkedések:

- A képződő szennyvíziszap kezelését elsősorban biogáz és/vagy komposztáló telepek létesítésével kell megoldani

- Elő kell segíteni a komposztok felhasználását a mezőgazdaságban a talajerőpótlás céljából

- A különböző hasznosítási módoknak megfelelő szennyvíziszap előkezelést a szennyvíz-kezelőnek kell biztosítania. Ennek a kívánalomnak a Szennyvíz Program támogatási rendszerébe beépítve kell érvényesülnie. Emellett fejleszteni szükséges az iszapok hasznosításának technikai feltételrendszerét

- Az iszapok veszélyességnek csökkentésével a hasznosítás lehetőségei is bővülnek. Az iszapok minőségi, felhasználhatósági paramétereinek ellenőrzését a kibocsátóknak és a talaj, illetve vízminőségi hatóságoknak folyamatosan biztosítaniuk kell

Kommunális szennyvíziszap;

Az előző pontban, a TFH hasznosítási eszközei között került bemutatásra

Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok;

Hasznosítási intézkedések:

- Az építési-bontási hulladékok újraszabályozása során elő kell írni a helyben történő felhasználási kötelezettséget

- Elő kell írni a hasznosítható építési hulladék meghatározott arányú alkalmazását egyes építési technológiáknál. E szabályokat az építési-bontási engedélyekben érvényesíteni kell

- Növelni szükséges az építési-bontási és inert hulladék hasznosító kapacitásokat

- A hulladékudvar hálózatra alapozva növelni kell az építési-bontási és inert hulladék lakossági begyűjtését

- Meg kell határozni a hasznosítás feltételeit, pl. területfeltöltés, bányarekultiváció, az építési-bontási hulladékok települési szilárd hulladék lerakók rekultivációjában történő hasznosítása esetén

Veszélyes hulladékok:

Megelőzés eszközei:

- Növelni kell az adatszolgáltatási fegyelmet; a beérkezett adatok szakmai tartalmát minden szinten ellenőrizni kell, hogy a HIR adatbázisba minden szempontból kifogástalan, megbízható és hiteles adatok kerülhessenek

- Ösztönözni kell a hulladékszegény (veszélyes összetevőkben szegény), anyagtakarékos technológiai fejlesztéseket az IPPC engedélyeken keresztül, a BAT technológiák alkalmazásának előírásával

Hasznosítási eszközök:

- A termékszabványokban és műszaki követelményrendszerekben meg kell határozni a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő paramétereket a másodnyersanyagok, illetve a hulladékból készült termékek piacának fejlesztése érdekében

- Ki kell alakítani a lakossági és az ipari-vállalkozói hulladékgyűjtő udvarok, begyűjtőhelyek hálózatát, illetve a települési gyűjtőudvarokat alkalmassá kell tenni a lakossági és kisvállalkozói veszélyes hulladékok fogadására

Ártalmatlanítási intézkedések:

- A jelentősebb hulladékáramokra részletes ártalmatlanítási programot kell kialakítani, különösen az azbeszt, egészségügyi, gyógyszer, növényvédő szer, POP, higany és állati hulladékokra

- A lerakóba kerülő veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében, az éghető és a hasznosítható veszélyes hulladékok lerakásának korlátozására, lerakhatósági feltételeinek meghatározására van szükség

- Továbbra is fenn kell tartani, szükség esetén fejleszteni a veszélyes hulladékok ártalmatlanításához szükséges kapacitásokat

Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok:

PCB és PCT tartalmú hulladékok

A jogszabályi környezet jelenleg az ilyen jellegű anyagok kivonását, a mentesítést szorgalmazza, a mentesítéssel eltávolított veszélyes anyagok pedig ártalmatlanító helyre kerülnek.

Ártalmatlanítási eszközök:

- Ellenőrizni kell a PCB-tartalmú berendezések nyilvántartását, jelölését

- Biztosítani kell a PCB-tartalmú folyadékok és berendezések teljes körű ártalmatlanításához szükséges kapacitást

- Ellenőrizni kell a teljes körű és biztonságos ártalmatlanítás megtörténtét

Hulladékolajok

Hasznosítási intézkedések:

- A hulladék olajok begyűjtési és hasznosítási szabályait felül kell vizsgálni az új hulladék keretirányelvnek megfelelően

- Bizonyos olajtermékeknél meg kell vizsgálni a gyártói felelősség alá vonás szükségességét

Akkumulátorok, elemek

Hasznosítási intézkedések:

- Szélesíteni kell a visszavételi rendszereket a kereskedelemben, valamint fejleszteni kell a begyűjtési lehetőségeket a települési hulladékkezelő rendszerekben, együttműködve az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal, valamint összehangolva az E-hulladékok begyűjtési rendszerével

- A visszagyűjtés hatékonyságának fokozása érdekében a fogyasztóvédelmi szerveknek fokozottan ellenőriznie kell a visszavételi kötelezettségek betartását

- A behozatali szabályok módosításával biztosítani kell a lehetőséget, hogy Magyarországon vállalkozói alapon hasznosító üzem létesüljön, esetleg szomszédos országokkal közösen, a gazdaságossági szempontoktól függően

Elektronikai termékek

Hasznosítási intézkedések:

- Az új EU irányelv megjelenése után a hazai jogszabályokat 18 hónapon belül ennek megfelelően harmonizálni kell

- A kiterjesztett gyártói felelősség erősítése szükséges az új irányelvvel összhangban, a meglévő szabályozások fejlesztése

- A termékdíjas szabályozást a célokhoz igazodó előírásoknak megfelelően felül kell vizsgálni

- A hatékonyabb működés érdekében külön szabályozást kell kialakítani a koordináló szervezetek alapítására és működésére vonatkozóan, a nyitottság, versenysemlegesség biztosítása, pénzügyi garanciák, hasznosítási díj, önkormányzatoknak fizetendő díj egységes szabályozása érdekében

- A gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok átvételi rendszerét tovább kell bővíteni és működtetni, az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal, illetve a kereskedelemmel együttműködve

- Az ellenőrzéseket fokozni kell a begyűjtés és a hasznosítás elszámolásában, csökkenteni kell a potyautasok számát

Kiselejtezett gépjárművek

Hasznosítási intézkedés:

- Össze kell hangolni a környezetvédelmi és a közlekedési hatóságok közötti adatgyűjtést és adatcserét annak érdekében, hogy a forgalomból kikerülő gépjárművekről pontosan eldönthető legyen, mikor válnak hulladékká, továbbá olyan dokumentációs rendszert kell kialakítani, amelyen keresztül ellenőrizhető, hogy a hulladékká vált járműveket valóban engedéllyel rendelkező bontó vette át

Egészségügyi

Ártalmatlanítási intézkedések:

- Ki kell terjeszteni a begyűjtési, kezelési rendszerre vonatkozó előírásokat a szociális és egyéb egészségügyi ellátásra (ápolási intézmények, magánorvosok, otthoni ápolás) is, mivel ezek jelenleg csak az egészségügyi intézményekre vonatkoznak

- Ki kell dolgozni az állategészségügyi intézményekben keletkező egészségügyi hulladékok kezelésére vonatkozó szabályokat

Állati eredetű

Hasznosítási intézkedések:

- A melléktermékként föl nem használható állati eredetű hulladékok kezelését elsősorban komposztáló, biogáz-előállító és felhasználó, illetve bioenergia hasznosító telepek létesítésével kell megoldani, amelyek képesek az élelmiszeripari hulladék fogadására is

- Támogatások biztosításával elő kell segíteni a biogáz energetikai felhasználását, illetve a komposztok felhasználását a mezőgazdaságban a talajerőpótlás céljából

Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik

Megelőzés eszközei:

- Folytatni kell a történelmi növényvédő szer hulladékok felszámolását.

- Támogatást kell biztosítani a történelmi növényvédő szer hulladékok felszámolásához

- A forgalmazott növényvédő szerekre gazdasági szabályozóeszköz (pl. adó jellegű 0,1 %, termékdíj) bevezetését kell előkészíteni, amelyhez át kell tekinteni az EU-ban hasonló céllal bevezetett adókra és egyéb megoldásokra vonatkozó tapasztalatokat

Azbeszt;

Megelőzés eszközei:

- Tekintettel arra, hogy még mindig jelentős mennyiségű azbeszt tartalmú anyag található a lakóházakban és a középületekben, szükséges egy azbesztmentesítési stratégia kialakítása, amely tartalmazza a támogatási forrásokat, illetve lehetőségeket is

- A veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében meg kell akadályozni, hogy az azbeszt keveredjen más bontási hulladékkal. Ennek érdekében meg kell alkotni az azbeszttartalmú épületek, szigetelések, berendezések szakszerű bontási szabályait

Ártalmatlanítás terén:

- Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a bontás és ártalmatlanítás a jogszabályoknak megfelelően történjen

Csomagolási hulladékok:

Hasznosítási intézkedések:

- Szélesíteni kell a visszavételi rendszereket a kereskedelemben, valamint fejleszteni  kell a begyűjtési lehetőségeket a települési hulladékkezelő rendszerekben, együttműködve az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal

- Az ellenőrzéseket fokozni kell a begyűjtés és a hasznosítás elszámolásában

- Fejleszteni szükséges a lakossági csomagolási hulladékok házhoz menő gyűjtését

- A termékszabványokban és műszaki követelményrendszerekben meg kell határozni a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő paramétereket a másodnyersanyagok, illetve a hulladékból készült termékek piacának fejlesztése érdekében

Speciális, a tervezési területen külön feladatot jelentő, az eddigi kategóriákba nem tartozó hulladék(ok).

Gumiabroncs

Hasznosítási intézkedések:

- 2012-től visszavételi kötelezettséget kell bevezetni. Biztosítani kell az ebből következő elkülönített gyűjtést és feldolgozást, nagyrészt a gyártói felelősség alapján, a forgalmazók termékdíj fizetési kötelezettsége alóli mentességi feltételekre építve

- A gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok átvételi rendszerét tovább kell bővíteni és működtetni, az önkormányzatokkal és a közszolgáltatókkal, illetve a kereskedelemmel együttműködve

- Az ellenőrzéseket fokozni kell a begyűjtés és a hasznosítás elszámolásában

- Az export-import ellenőrzését meg kell erősíteni az illegális szállítások kiküszöbölése érdekében

- Begyűjtési kapacitásokat tovább kell fejleszteni

- A lakosságot tájékoztatni kell a hulladékok visszavételének módjáról, valamint a gyűjtőhelyekről. A gumiabroncs hulladékokkal kapcsolatos szemléletformálás alapvetően a koordináló szervezetek feladata

A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje

A következő táblázatban a fentebb sorolt hulladéktípusok szerint, a 2011-2016. időszak hulladékgazdálkodási célkitűzéseinek prioritási sorrendjét jelöltük.

| Hulladék típusa, illetve ágazat | Prioritás |
| --- | --- |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | 8. |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | 7. |
| TSZH | 1. |
| TFH | 4. |
| Kommunális szennyvíziszap | 5. |
| Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok | 3. |
| Veszélyes hulladékok Vegyipari, gyógyszeripari Gépipari Alumíniumipari Egyéb ágazati (kohászat) | 9. |
| Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok PCB és PCT tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok, elemek Elektronikai termékek Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóanyagaik Azbeszt tartalmú hulladékok | 6. |
| Csomagolási hulladékok Papír és karton Műanyag Fa Fém Vegyes összetételű kompozit Üveg Textil | 2. |
| Speciális hulladék | 10. |

# Becsült költségek

A hulladékgazdálkodási terv cselekvési programjában meghatározott feladatok megvalósításának jelentős része illeszkedik a KDV-projekt által az V/8. alfejezetben jelölt pályázati dokumentációjának fejlesztési céljaihoz.

A pályázat szakmai elbírálása jelenleg zajlik. A támogatói döntés ismeretének hiányában a 2011-2016-os tervidőszakra nézve, Dunaújváros MJV Önkormányzatát is érintő feladatainak költségvonzatát nehéz becsülni, ugyanis pozitív döntés esetén a feladatok nagy hányada a Társulás által nyert támogatási összeg terhére realizálódik, másrészt amennyiben a pályázat sikertelen, a felhasználható kötségkeret az Önkormányzat aktuális terhelhetőségének függvénye lesz.

Nyertes pályázat esetén az összes közszolgáltatótól szükséges önrész több mint 12 %-a érinti a DUNANETT Kft-t. Annak kidolgozása, hogy a szolgáltatók – így a DUNANETT Kft. is – ehhez a lehető legjobb feltételekkel tudjon hozzájutni, jelenleg folyamatban van.

A 2011-2016. közötti tervidőszakra becsülhető költségek:

A Társulás tagönkormányzataként Dunaújváros MJV Önkormányzata lakosszám-arányos hozzájárulást (100 Ft/lakos) fizet a Társulásnak. Ez az összeg a város népességi adataival kis mértékben változik. A migrációs tendenciák figyelembe vételével a tagi hozzájárulás évente 5 mFt-ot jelent, további költségtételnek tekinthető, hogy az Önkormányzat Környezetvédelmi csoportjának bővítéseként 2007. júniusában 1 fő, majd 2008. május 2-től újabb egy fő, megbízási szerződéses jogviszonnyal felvételre került. Ez utóbbi, munkaerő-fejlesztés bér és járulékok formájában évente mintegy 5 mFt kiadást eredményez. Elmondható, hogy a jelen melléklet alapjául szolgáló Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzéseinek megvalósításához, a 2011-2016. tervidőszakra vonatkozóan biztosan felmerülő költségeleme évente 10 mFt lesz.

1 Módosították a 20/2005. (III.25.), a 38/2006. (XII.15.) az 54/2008. (XII.12.) és a 42/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletek

2 A 42/2010. (XII.17.) önkormányzati  rendelet 1.§ával beiktatott melléklet