Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2015. november 19.

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések- támogatási szerződés 3. számú módosítása- meghozatalára

Előadó:         Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:   Szabó Imre Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető

Hévízi Andrea településrendezési ügyintéző

Meghívott:    Csomor Sándor – beruházási szakértő

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	2015. 11.11.

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	2015. 11.17.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 	2015. 11.11.

Pénzügyi Bizottság	2015. 11.10.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések – Támogatási Szerződés 3. számú módosítása- meghozatala, a Polgármester felhatalmazása a fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára és a szükséges dokumentumok aláírására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve:	Hévízi Andrea

E-mail címe:	foep@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-544-182

Iktatószám:	534-213/2015

Előkészítő aláírása:       Hévízi Andrea s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:   Szabó Imre	s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma:	2015. 11. 05.

Ellenőrzés dátuma:	2015. 11. 05.

Törvényességi észrevétel:	------

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

# Egyéb megjegyzések:

A Támogatási Szerződés (és annak 1. számú és 2. számú módosítása) terjedelmi okok miatt papíralapon megtekinthető a polgármesteri hivatal „A” épület I. em. 101. irodájában.

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések- támogatási szerződés 3. számú módosítása- meghozatalára

# Tisztelt Közgyűlés!

Sürgősségi indítvánnyal élünk, melynek indoka a következő.

Magyarország Kormánya a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII.29.) Korm. határozatának 1. melléklete 16. sora alapján a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére (4000 férőhely) 2014-es évre összesen 600 Millió Ft keretösszeget állapított meg ( Továbbiakban: Stadion I. ütem).

A Korm. határozat alapján Dunaújváros MJV Közgyűlése 14/2014. (I.23.) határozatával  rendelkezett a labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére irányuló támogatási szerződés előkészítéséről és megkötéséről. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával ( továbbiakban: EMMI) a Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésével kapcsolatban támogatási szerződést kötöttünk 2014. 06.03-án.

A megállapított keretösszegből 2014. évben a sportlétesítmény fejlesztése során felhasználásra került 284.708.994 Ft, melyből elkészültek a fejlesztés tervei, kifizetésre kerültek a BMSK Zrt. közbeszerzéssel-, lebonyolítással- és műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos költségei és elkészült a pályavilágítás.

A keretösszegből fennmaradó 315.291.006 Ft 2015. évre történő átcsoportosításához a támogatási szerződést módosítottuk. A fennmaradó keretösszegből finanszíroztuk a pályatest kivitelezését, az eredményjelző beszerzését és a terveztetést. A Támogatási Szerződés határideje 2015. december 31-re módosult, és módosítani kellett a fentieknek megfelelően a költségtervet is ( Támogatási szerződés 1. számú módosítása, 14/2014. (I.23.) KH ).

A Kormány 1753/2014. (XII.15.) Korm. határozatának 1. melléklete 16. sora a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésére 2015-2016 évre további 2600 Millió Ft keretösszeget állapított meg ( Továbbiakban: Stadion II. ütem). A Kormány akkori döntése értelmében 2015. februárjában kerülhetett volna sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért és Ifjúságért felelős Államtitkárság Sportigazgatási Főosztályával a támogatási szerződés  részleteinek kidolgozására és a szerződés megkötésére. A Stadion II. ütemére vonatkozó támogatási szerződéshez szükséges műszaki tervek beszerzését az akkor érvényben lévő támogatási szerződésben foglalt keretösszeg terhére kívántuk volna biztosítani, és ezek alapján elindítottuk a Támogatási Szerződés 2. számú módosítását. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges valamennyi feladatot, értve alatta a támogatási szerződést, annak módosítását és a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntéseket is készíttesse elő, - és az ezek eredményeként létrejövő szerződéseket írja alá ( 83/2015.(II.19.) KH). Az időközben kiírt „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében koncepció tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú ( továbbiakban: Tervezés 2.) közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának visszavonásáról DMJV Polgármestere a 452/2015.(VI.12.) határozatában rendelkezett. A Tervezés 2.-re vonatkozó bruttó 54.400.232,- Ft nem került elköltésre.

A Stadion II. ütemére szóló Támogatási Szerződés mai napig nem jött létre.

Mivel a Támogatási Szerződés 2. számú módosításának határideje 2015. december 31-éig szól, ezért ezt mindenképp módosítani szükséges, meg kell hosszabbítani 1 évvel, azaz 2016. december 31-éig.

Másrészt szükséges a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyeket megnevezni, mert Csomor Sándorral 2015. december 31. nappal szintén megszűnik a megbízás.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Közgyűlést, hogy a Stadion fejlesztésére létrehozott elkülönített számlán mindösszesen: 55.915.925,- Ft-ot (bruttó) pénzeszköz áll még rendelkezésre, mely az alábbiakból áll össze: „Tervezés 2.” soron (54.400.232,- Ft) és az „egyéb költségek” során (111.400,- Ft), valamint a „Közbeszerzés” soron (1.404.294,- Ft). Ezen megmaradt pénzeszközt szeretnénk még a Stadion fejlesztésére felhasználni.

Egyeztetéseket folytatunk folyamatosan mind a BMSK Zrt.-vel mind az EMMI-vel arra irányulóan, hogy a Pályatest fenntartására, üzemeltetéséhez szükséges eszközök ( pl. fűnyírógép, felülvetőgép, lyuggató, utánfutó, permetezőgép…), beszerzésére, a meglévő székek felújítására és cseréjére, valamint ezen eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzésekkel kapcsolatos díjakra használhassuk fel.

A BMSK Zrt. felé 2015.10. 12-én megküldtük a Támogatási Szerződés 3. számú módosításának kérelmét, melyben 2 verziót vázoltunk fel (1. számú melléklet). Az I. eset lényege, hogyha a Stadion II. üteme realizálódik. Ebben az esetben a Tervezés 2.-re, gázhálózat fejlesztésre és a szükséges közbeszerzésekre kerülne elköltésre az 55.915.925 Ft (bruttó). A II. esetben nem születik meg a Stadion II. ütemére szóló Támogatási Szerződés. Ez esetben a pályafenntartáshoz szükséges gépek (pályatest üzemeltetésére, karbantartására, pl.: fűnyírógép, felülvetőgép, utánfutó, permetezőgép…) beszerzésére és székek felújítására, szintén gázhálózat fejlesztésre és a szükséges közbeszerzésekre kerülne elköltésre az 55.915.925 Ft (bruttó).

2015.10.20-án a BMSK Zrt.-től előzetes egyeztetés tárgyban érkezett válaszlevélben ( 2. számú melléklet) a BMSK Zrt. javaslata szerint az I. ütem „maradványából” a tervező-kiválasztás, tervezés megvalósítása az elsődleges.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést 2015. november 11-ei ülésén tárgyalta és 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodott szavazattal közgyűlésre alkalmasnak nyilvánította.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztést 2015. november 17-ei rendkívüli ülésén tárgyalja és a bizottság elnöke véleményét szóban ismerteti.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 2015. november 10-ei ülésén tárgyalta és 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést 2015. november 11-ei ülésén tárgyalta és 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra.

Az előterjesztés mellékletei:

- számú melléklet: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere, Támogatási Szerződés 3. számú módosításának kérelme BMSK Zrt. felé, előzetes egyeztetés, ikt. sz.: 534-212/2015.

- számú melléklet: BMSK Zrt. válaszlevele, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének, Támogatási Szerződés 3. számú módosításának kérelme, előzetes egyeztetés, ikt. sz.: 534-216/2015.

###### HATÁROZATI JAVASLAT

###### Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…../2015. (XI.19.) határozata

Dunaújváros Labdarúgó Stadion fejlesztésére irányuló döntések- támogatási szerződés 3. számú módosítása- meghozataláról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2014. (I.23.) határozata szerint megkötött, Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú támogatási szerződés a jelen határozat melléklete szerint módosul.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést módosító dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási Főosztály, és a Kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos részére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt fejlesztések megvalósítása során a szükséges döntéseket -értve alatta a sikeres elbírálást követően az önkormányzat részére megküldött támogatási szerződést módosító dokumentációt - hozza meg és írja alá.

4.  A polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	   legkésőbb 2015. december 31. -ig

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1. pontban foglalt feladatokra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály vezetője

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 		  tervének elfogadásáig.

Dunaújváros, 2015. november 19.

Hingyi László s.k.				Tóth Kálmán s.k.

a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság		az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi

elnöke					Bizottság elnöke

Sztankovics László s.k. Pintér Attila s.k.

az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság       a Pénzügyi Bizottság elnöke

elnöke