Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. május 19.

Javaslat a Dunaújváros Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási munkái kivitelezésére és a műszaki ellenőr kiválasztására.

Előadó:	-a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
  turisztikai bizottság elnöke

-a gazdasági és területfejlesztési  bizottság elnöke

-a pénzügyi bizottság elnöke

-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:	Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási ov.
Somfai Tamás ügyintéző

Meghívott:	 Mádai Balázs – elnök – vezérigazgató – DVG zrt.

Véleményező bizottságok:

városüzemeltetési, környezetvédelmi  és turisztikai bizottság	2016.05.11.

pénzügyi bizottság			2016.05.10.

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016.05.11.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2016.05.11.

A napirendi pont rövid tartalma: Jelen előterjesztés a Dunaújváros Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási munkái kivitelezésére és a műszaki ellenőr kiválasztására tesz javaslatot vis-maior támogatás felhasználásával.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	városüzemeltetési és beruházási osztály

Ügyintéző neve:	Somfai Tamás

E-mail címe:	Somfai@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-544-111

Iktatószám:	2670-7/2016

Előkészítő aláírása:                      			  Somfai Tamás sk.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                 	  Markóth Béla sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:                   	Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma:	  2016.04.26

Ellenőrzés dátuma:	  2016.04.26

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:             egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

2016.04.28. Dudás Pálné: „L”

JAVASLAT

a Dunaújváros Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási munkái kivitelezésére és a műszaki ellenőr kiválasztására.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alsó-foki patak Magyar úton lévő szakasza 2014. szeptember 16-án a rendkívüli esőzés következtében bemosódott és a rézsű megcsúszott.

A 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján vis-maior támogatást igényeltünk, mely igényünket a Belügyminiszter 2015. február 20-án meghozott miniszteri döntésével 70%-os intenzitással (14.131.000.-) Ft pozitívan igazolta vissza.

A 30%-os önrész (6.057.555.- Ft)  biztosítása az önkormányzat 201/2015. (IV.23.)  határozatával megtörtént.

A szabályozás szerint a megítélt támogatással a miniszteri döntést követő 12 hónapon belül köteles az önkormányzat elszámolni.

A kiviteli tervek azonban csak 2015. szeptember végén készültek el így a tavalyi év IV. negyedévében az időjárási viszonyok (patakmeder vízállása) nem tették lehetővé a munkák megkezdését, ezért kérésünkre a Belügyminiszter egy évvel meghosszabbította az elszámolás lehetőségét. (2017.02.20-ig)

Az elkészült tervek és a költségvetési kiírás alapján árajánlatot kértünk a DVG Zrt.-től.

A DVG Zrt. a kiviteli munkákat bruttó 21.915.095.- Ft összegű költségvetéssel árazta be (1. sz. melléklet) a tervezői költségvetésben nem szereplő, de szükséges többletfeladatok figyelembevételével.

A teljes kivitelezési munkák megvalósításához a Belügyminiszter által a teljes költségvetésen belül a „ Döntési adatlapon” (2.sz. melléklet) a kivitelezésre jóváhagyott br. 17.953.355.- Ft nem elegendő, ezért bruttó 3.961.740.- Ft többletforrás szükséges, mely csak saját forrásból finanszírozható.

A többletforrás a 2016. évi költségvetési rendelet általános tartalék sorából átcsoportosítással biztosítható.

A kivitelezési munkákhoz műszaki ellenőr igénybevétele szükséges.

A műszaki ellenőr vonatkozásában a következő ajánlatokkal rendelkezünk ( 3. sz. melléklet):

|  | Nettó Ft | Áfa Ft | Bruttó Ft. |
| --- | --- | --- | --- |
| Benibor 2007 Kft. | 140.000Ft. | 37.800Ft. | 177.800Ft. |
| Varga Géza | Nem nyújtott be ajánlatot. |  |  |
| Meridien Point Kft. | 350.000Ft. | 94.500Ft. | 444.500Ft. |

A legkedvezőbb árajánlatot a Benibor 2007. Kft. adta. (3/A. sz. melléklet), így e tekintetben többletforrásra nincs szükség.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kiviteli munkákhoz szükséges bruttó 3.961.740- Ft. többletforrást biztosítani és a műszaki ellenőri feladatokkal a Benibor 2007 Kft. megbízni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK:

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság 2016.05.10-i ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag, a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.05.11-i ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2016.05.11-i ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag, a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.05.11-i ülésén 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./ 2016. (V.19.) határozata

a Dunaújváros Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási munkái kivitelezésére és a műszaki ellenőr kiválasztására.

1.) 	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 	Magyar út Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási munkái 	kivitelezésére bruttó 3.961.740 .- Ft többletforrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 	Város 	Önkormányzatának a 2016. 	évi költségvetéséről és végrehajtásának 	szabályairól 	szóló 3/2016. 	(II.19.) önkormányzati rendelet 	(továbbiakban: 	rendelet) 5. mellékletében szereplő „ általános tartalék” átcsoportosításra kerülő 	előirányzat terhére.

2.)       Dunaújváros Megyei Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Dunaújváros Magyar út 	Alsó-foki patak rézsű (SEAT parkoló melletti szakasz) helyreállítási munkái 	kivitelezésére 	Vállalkozási 	szerződést kíván kötni a DVG Zrt.-vel, és a kivitelezés 	műszaki ellenőri feladataival 	a Benibor 2007. Kft.- t bízza meg.

3.)  	A DVG Zrt.- t a kivitelezési feladatok elvégzéséért összesen bruttó 21.915.095.- Ft 	Vállalkozási díj illeti 	meg, 	a Benibor 2007.- Kft. a műszaki ellenőri feladatok   	ellátásáért 177.800-Ft. megbízási díjra jogosult.

4.) 	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 	a határozat 3. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a határozat 1.számú	mellékletét 	képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi	Vagyonkezelő Zrt.-vel, míg a határozat 2. számú mellékletét képező Megbízási 	szerződést a Benibor 2007. kft.-vel írja alá.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  - 2016. június. 03

5.) 	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 	pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron 	következő 	módosításának előkészítése során vegye figyelembe és gondoskodjon a	kötelezettségvállalás 	nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők ellátásáról.

Felelős:   -a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

-a költségvetés módosításának előkészítésében való 			                	            közreműködésért:

költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

- kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért:

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő:  - a költségvetés módásítására: a 2016. évi költségvetés soron következő 		          módosításának időpontja

-  kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. június 10.

Dunaújváros, 2016. május 19.

Cserni Béla s.k.                                                     Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési, környezetvédelmi                  a gazdasági és területfejlesztési

és turisztikai bizottság elnöke                                     bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.                                                 Tóth Kálmán s.k.

a pénzügyi bizottság elnöke                             az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke