Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2014. január 23.

Javaslat a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetéséhez szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására – HUNÉP-UNISZOL Zrt.

Előadó:	az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:	Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető

Dr. Petánszki Lajos ügyintéző

Meghívott: 	Rácskai József vezérigazgató, HUNÉP-UNISZOL Zrt.

Véleményező bizottságok:

oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság	2014. 01. 14.

pénzügyi bizottság 	2014. 01. 14.

gazdasági és területfejlesztési bizottság 	2014. 01. 15.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 	2014. 01. 15.

A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a HUNÉP-UNISZOL Zrt. között közbeszerzési eljárást követően üzemeltetési szerződés jött létre 2012. augusztus 01-én a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére. A HUNÉP-UNISZOL Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot azzal kapcsolatosan, hogy nem kapták meg a sportingatlanok átvétele során a hatósági és jogszabályi megfeleléshez szükséges mérési jegyzőkönyveket, szabályzatokat, amelyeket elkészíttettek bruttó 5.237.480,- Ft-ért, melynek kéri megfizetését az önkormányzat részéről.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	vagyonkezelési osztály

Ügyintéző neve:	Dr. Petánszki Lajos

E-mail címe:	petanszki@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-412-211/214

Iktatószám:	1194/2014.

Előkészítő aláírása:	Dr. Petánszki Lajos s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:	Dr. Vántus Judit s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. László Borbála s.k.

Leadás dátuma:	2014. 01. 09.

Ellenőrzés dátuma:	2014. 01. 10.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetéséhez szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására – HUNÉP-UNISZOL Zrt.

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HUNÉP-UNISZOL Zrt. között, közbeszerzési eljárást követően üzemeltetési szerződés jött létre 2012. augusztus 01-én a dunaújvárosi Sportingatlanok üzemeltetésére (1. melléklet).

A HUNÉP-UNISZOL Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot azzal kapcsolatosan, hogy nem kapták meg a sportingatlanok átvétele során a hatósági és jogszabályi megfeleléshez szükséges mérési jegyzőkönyveket, szabályzatokat, amelyet elkészíttettek bruttó 5.237.480,- Ft-ért (2. melléklet)

A HUNÉP-UNISZOL Zrt. levele szerint a korábbi ígéretek ellenére nem kapta meg ezeket a dokumentumokat sem az önkormányzattól, sem a DVG Zrt.-től, így a jogszabályszerű, biztonságos és folyamatos működtetés érdekében a társaság kénytelen volt ezeket a hiányosságokat megszüntetni.

A HUNÉP-UNISZOL Zrt. álláspontja szerint ezeknek a dokumentumoknak a korábbi üzemeltetési periódus során rendelkezésre kellett állnia, ezek elkészítése a tulajdonos feladata lett volna, erre tekintettel kéri a bruttó 5.237.480,- Ft megtérítését az önkormányzattól.

A közbeszerzési szakértő, az ÉSZKER Kft. részére az előkészítő osztály megküldte a HUNÉP-UNISZOL Zrt. megkeresését annak érdekében, hogy vizsgálja meg a közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában keletkezett iratok alapján, valamint eredményként létrejött üzemeltetési szerződés alapján kötelezettsége-e valóban az üzemeltetésbe adónak/tulajdonosnak ezeket a szabályzatokat, jegyzőkönyveket elkészíttetni „hivatalból”.

A közbeszerzési szakértő megküldte állásfoglalását (3. melléklet), melynek összefoglalásaként a következő véleményt adta:

„...

Összefoglalva: álláspontunk szerint az önkormányzat köteles a megtérítésére, kivéve, ha

a) előzetesen tájékoztatta üzemeltetőt, hogy ilyen jegyzőkönyvek nincsenek,

b) nem tájékoztatta, de legkésőbb az ajánlata beadásakor (ajánlati kötelezettséget keletkeztető) erről tudnia kellett az Üzemeltetőnek,

c) ha az Üzemeltető nem kérte ezen dokumentumokat dokumentáltan az üzemeltetésbe adótól, azonnal, amikor észrevette, hogy hiányoznak vagy

d) ha a meglévő hatályos jegyzőkönyvek a szerződés hatálybalépése és az iratok Üzemeltető általi kérése közötti időszakban jártak le, hiszen ekkor már a szerződés alapján az Üzemeltető kötelezettsége az üzemeltetés.

…

Fontos megvizsgálni térítés körében, hogy a tényleges piaci áron került-e sor ezek elkészítésére, vagy indokolatlanul magasak ezek a költségek.”

Az előkészítő osztály a költségek nagyságrendjének véleményezése érdekében megkereste a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályt. Az osztály véleménye szerint a HUNÉP-UNISZOL Zrt. által összeállított dokumentáció költségvetése a piaci árak szempontjából megalapozott (4. melléklet).

Ezt követően az előkészítő osztály megvizsgálta a közbeszerzési eljárás során keletkezett és rendelkezésre álló iratokat annak érdekében, hogy a HUNÉP-UNISZOL Zrt. kérelme jogilag megalapozottnak tekinthető-e.

Megállapítást nyert, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban (5. melléklet) egyértelműen az szerepel, hogy amennyiben jogszabály előírja, a nyertes ajánlattevő feladata a tűzvédelmi szabályzat elkészíttetése. Megjegyezni kívánjuk, hogy a korábbi üzemeltetési periódusban a DVG Zrt. készített tűzvédelmi szabályzatot. Az üzemeltetési szerződés 1.2.2. pontjának első francia bekezdése az üzemeltető kötelezettségeként írja elő a tűzvédelmi szabályzat elkészítését, amennyiben jogszabály előírja.

Megállapítást nyert továbbá az is, hogy a közbeszerzési eljárás során a későbbi nyertes csak  2012. június 6-án kérte annak szerződésben rögzítését, hogy az „Üzemeltetésbe adó köteles a működéshez kapcsolódó és rendelkezésre álló szakhatósági engedélyeket másolatban átadni az Üzemeltetőnek.” (6. melléklet). A későbbiekben ez a kérdés nem merült fel. Az üzemeltetési szerződés 1.2.4. pontja szerint az üzemeltető kötelezettsége a létesítmények (ingatlanok) közműdíjainak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeknek a viselése. Az egyéb költségeket az üzemeltetési szerződés közelebbről nem határozza meg, amely a későbbiekben újabb viták alapját képezheti.

Az üzemeltetési szerződés 2.2. pontja szerint az üzemeltető nem hivatkozhat arra, hogy a tevékenységgel összefüggő bármely dokumentum tartalmát nem ismeri, ha annak létezéséről tudott, vagy tudnia kellett, kivéve ha a dokumentum átadását az üzemeltetésbe adó (az önkormányzat) kifejezetten megtagadta.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az üzemeltetési szerződés megkötését követően a HUNÉP-UNISZOL Zrt. dokumentáltan – legalábbis az előkészítő osztály tudomása szerint – az önkormányzattól nem kérte a dokumentumok átadását.

A közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok átvizsgálását követően az előkészítő osztály ismételten megkereste az ÉSZKER Kft.-t újabb állásfoglalás adás érdekében. Az ÉSZKER Kft. állásfoglalásában megismételte korábbi véleményét és leszögezte, hogy az ügy eldöntése nem közbeszerzési jellegű kérdés (7. melléklet). Egyértelmű, hogy a közbeszerzési tanácsadó az ügyben nem kíván állást foglalni.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a sportingatlanok korábbi üzemeltetője, a DVG Zrt. már 2012. október 30-án kelt levelében tájékoztatta az előkészítő osztályt a birtokában lévő iratok fellelhetőségéről, egyúttal hivatkozott arra, hogy a dokumentumok többségét a közbeszerzési eljárás adatközlési időszakában átadta (8. melléklet).

A fentiekre figyelemmel a határozati javaslatot két változatban terjesztjük a T. Közgyűlés elé: az „A” változat a HUNÉP-UNISZOL Zrt. kérelmét elutasító tartalmú, a „B” változat annak helyt adó.

Az előterjesztés tárgyalta az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság 6 igen szavazattal úgy határozott, hogy a beterjesztett alternatív határozati javaslatokról nem kíván állást foglalni, az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősíti.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak minősítette 4 igen szavazattal.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság ülésén Tóth Kálmán bizottsági elnök javasolta, hogy a határozatot azzal a módosítással fogadja el a bizottság, hogy a tűzvédelmi szabályzat költsége, nettó 890 E Ft kerüljön ki, a többi pedig kerüljön elfogadásra. A bizottság tagjai a módosítást 4 igen szavazattal, és az így kialakult határozati javaslatot 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot 6 igen és 1 nem szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé.

„A” változat

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2014. (I.23.) határozata

a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetéséhez szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon álláspontját, hogy a HUNÉP-UNISZOL Zrt. által a hatósági és jogszabályi megfeleléshez szükséges mérési jegyzőkönyvek, szabályzatok elkészíttetése az üzemeltetési szerződés alapján nem Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata, ezért ezek bruttó 5.237.480,- Ft-os költségét nem fizeti meg a HUNÉP-UNISZOL Zrt. részére, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

- a vagyonkezelési osztályvezető

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől      számított 8 nap

„B” változat

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2014. (I.23.) határozata

a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetéséhez szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon álláspontját, hogy a HUNÉP-UNISZOL Zrt. által a hatósági és jogszabályi megfeleléshez szükséges mérési jegyzőkönyvek elkészíttetése szükséges volt a jogszabályszerű üzemeltetés érdekében, ezért a dokumentumok elkészíttetése díjának bruttó 5.237.480,- Ft-os költségét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetés terhére 2014. február 28-ig megfizeti a HUNÉP-UNISZOL Zrt. részére, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

- a vagyonkezelési osztályvezető

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől    számított 8 nap

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt összeget a 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály osztályvezetője

- a költségvetés tervezéséért:

a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2014. évi költségvetés tervezésének időpontja

„C” változat (az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által támogatott határozati javaslat)

HATÁROZATI  JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2014. (I.23.) határozata

a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetéséhez szükséges munkák költségeinek megfizetésével kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon álláspontját, hogy a HUNÉP-UNISZOL Zrt. által a hatósági és jogszabályi megfeleléshez szükséges mérési jegyzőkönyvek elkészíttetése szükséges volt a jogszabályszerű üzemeltetés érdekében, ezért a dokumentumok elkészíttetése díjának 3.228.000,- Ft + ÁFA költségét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetés terhére 2014. február 28-ig megfizeti a HUNÉP-UNISZOL Zrt. részére, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

- a vagyonkezelési osztályvezető

Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől    számított 8 nap

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt összeget a 2014. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a vagyonkezelési osztály osztályvezetője

- a költségvetés tervezéséért:

a jegyző

- a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a Gazdasági Igazgatóság Adó, Költségvetési, Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2014. évi költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2014. január 23.

| Sztankovics László s.k. az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke Pintér Attila s.k. a pénzügyi bizottság elnöke | Hingyi László s.k. a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke Tóth Kálmány s.k. az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke |
| --- | --- |