Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2014. 03. 27.

Javaslat a DV N Zrt.-vel megkötött városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú módosítására

Előadó:	a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő:	Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető

Dr. Petánszki Lajos ügyintéző

Meghívott:	-

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2014. 03. 12.

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2014. 03. 12.

pénzügyi bizottság		2014. 03. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: Az IVS projekt keretében az önkormányzatnak szerződést kellett kötnie egy projekt céggel, amely a projekt megvalósításában közreműködik. A DV N Zrt.-vel megkötésre került a városrehabilitációs megbízási szerződés, amelynek újabb, 3. számú módosítását kérte a DV N Zrt. vezérigazgatója.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	vagyonkezelési osztály

Ügyintéző neve:	Dr. Petánszki Lajos

E-mail címe:	petanszki@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-412-211 / 214

Iktatószám:	6771/2014

Előkészítő aláírása:	Dr. Petánszki Lajos s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:	Dr. Vántus Judit s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. László Borbála s.k.

Leadás dátuma:	2014. 03. 06.

Ellenőrzés dátuma:	2014. 03. 06.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

a DV N Zrt.-vel megkötött városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 501/2012. (XII.13.) határozatának 1. pontjában úgy határozott, hogy a DV N Zrt.-vel a városrehabilitációs projekt lebonyolítása érdekében 2013. január 1-től 2014. május 31-ig tartó határozott időtartamra megbízási szerződést köt, azzal, hogy a megbízási díj összege havonta 2.000.000,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen 2.540.000,- Ft/hó. A közgyűlés fenti határozata alapján 2012. december 17-én aláírásra került a városrehabilitációs megbízási szerződés (1. melléklet).

A szerződés megkötése után az megbízási díj elszámolásának biztosítása miatt a szerződés módosítani kellett. Az 1. számú módosítás 2013. április 4-én került megkötésre (2. melléklet).

A szerződés megkötését követően – a városrehabilitációs projekthez kapcsolódóan – a Római városrész szociális célú rehabilitációjára is támogatási szerződés jött létre a KDRFÜ-vel KDOP-3.1.1/D2-13-2013-0003 kódszámon. Tekintettel arra, hogy mindkét projekt lebonyolítója a DV N Zrt. lett, indokolt volt a városrehabilitációs megbízási szerződés módosítása (kiegészítése) a Római városrészi projekttel, amely a városrehabilitációs megbízási szerződés 2. számú módosítása lett (3. melléklet).

A DV N Zrt. vezérigazgatója levélben kérte a városrehabilitációs szerződés ismételt módosítását az alábbiak figyelembevételével (4. melléklet):

A szerződés határideje 2014. május 31. napja. Tekintettel arra, hogy a belvárosi projekt a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt nem tud befejeződni eddig a határidőig, továbbá a Római városrehabilitációs projekt határideje 2015. június 30. napja, ezért a városrehabilitációs megbízási szerződés határidejét szeretné a Római projekt befejezésének határidejéhez igazítani.

A városrehabilitációs megbízási szerződés 1. számú módosítása alapján a megbízási díjjal a DV N Zrt.-nek negyedévente el kell számolnia. A DV N Zrt. szerint a belvárosi projekt várhatóan 2014. június-július hónapra befejeződik, és ezt követően a kötelező projekt lezárást legkésőbb 2014. augusztus 31-ig el kívánják végezni. A DV N Zrt. ezt követően 2014. szeptember hónapban a szerződés megkötésétől a belvárosi projekt lezárásáig elszámolást kíván készíteni és a gazdasági és területfejlesztési bizottság elé terjeszteni az addig folyósított megbízási díj felhasználásáról. Az elszámolásban a DV N Zrt. külön-külön kimutatná a belvárosi projektre és a Római városrészi projektre fordított el nem számolható költségeket. A Római városrészi projekt befejezésekor pedig a DV N Zrt. egy teljes elszámolást készít a megbízási díj felhasználásáról.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1)-(2) bekezdése értelmében a felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát, a szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság.

A gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tagjai 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést, a bizottság támogatásra javasolja a közgyűlésnek.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük a T. Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

..../2014. (III.27.) határozata

a DV N Zrt.-vel megkötött városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között 2012. december 17-én létrejött városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú módosítását.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező tartalommal a városrehabilitációs megbízási szerződés 3. számú módosításának aláírására.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője

Határidő:  	- a határozat közlésére: a határozatnak a vagyonkezelési osztályra       			  érkezésétől számított 8 nap

- a szerződésmódosítás aláírására: 2014. április 15.

Dunaújváros, 2014. március 27.

| Hingyi László s.k. a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke | Tóth Kálmán s.k. az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke |
| --- | --- |

Pintér Attila s.k.

a pénzügyi bizottság

elnöke