Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2014. szeptember 23.

Javaslat a DMJV „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja” kapcsán felmerülő további felújítási, átalakítási feladatok elfogadására

Előadó:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:

Szabó Imre, Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályvezető

Szabóné Grabecz Andrea ügyintéző

Meghívott:  Grabarics Kft.

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	2014. 09.10.

Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság	2014. 09.10.

Pénzügyi Bizottság	2014. 09.09.

A napirendi pont rövid tartalma:

Az „Új Széchenyi Terv KDOP támogatási rendszeréhez benyújtott KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0003 azonosítószámú projekt” (továbbiakban: „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja”) kapcsán felmerülő további felújítási, átalakítási feladatok kijelölése

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Ügyintéző neve: 	Szabóné Grabecz  Andrea ügyintéző

E-mail címe:	grabecz@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma: 	06 (25) 544-317

Iktatószám:	1927-11/2014

Előkészítő aláírása:	Szabóné Grabecz Andrea sk.

Igazgató / Osztályvezető aláírása:	Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Horváth Petra sk.

Leadás dátuma:	2014. 09.03.

Ellenőrzés dátuma:	2014. 09.03.

Törvényességi észrevétel:	Van/Nincs

Amennyiben van:	-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:	egyszerű

A tárgyalás módja:	Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

# Javaslat

Javaslat a DMJV „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja” kapcsán felmerülő további felújítási, átalakítási feladatok elfogadására

A fent nevezett az „Új Széchenyi Terv KDOP támogatási rendszeréhez benyújtott KDOP- 3.1.1/D2-13-k2-2013-0003 azonosítószámú  (továbbiakban: „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja”)  projekt megvalósítása a közelmúltban elindult, a kivitelezési munkák megkezdődtek.

A kivitelezés során, a projekt területét és határát érintően több közterületi felújítást érintő probléma is felmerült (balesetveszélyes-, leromlott állapotú lépcsők, -rámpák, -burkolatok), mely problémás helyszínekre a kivitelező részéről megoldási javaslatok érkeztek. A problémák abból adódnak, hogy a pályázatban megadott akcióterület élesen lehatárolt és határvonalon belül sem érint minden közterületi létesítményt, a közvetlen környezettel való csatlakozás nem lesz megfelelően megoldva, megtervezve. A felújítás alatt álló és a megmaradó terület ellentéte több helyszínen kifejezetten előnytelen.

A problémák megoldását szolgáló kivitelezési munkákra a Grabarics Építőipari Kft., mint a projekt generál kivitelezője árajánlatot adott (1. melléklet).

A terület közvetlen környezetét érintő konkrét javaslatok (1. melléklet):

1. Domanovszky tér járdaépítés: A Domanovszky téri játszótér mellett új kosárlabda pálya és gyalogos ösvények létesülnek a projekt kapcsán. A játszótár bejárata előtti járda állapota igen leromlott, ezért javasoljuk annak felújítását.

4. Domanovszky tér járda, parkoló, rakodótér, lépcső: A Domanovszky tér 1., 2., 3. lépcsőház északi és nyugati oldala járda-, lépcső-, parkoló tekintetében a projekt határán kívül esik. Az érintett területen a gyalogos burkolat és a parkoló szélének kiképzése nem egyértelmű, a jelenlegi burkolatok több ponton sérültek-, használhatatlanok. A járdához kapcsoló lépcső is felújításra szorul.

5. Lépcső építés (Óvoda mellett): A Pajtás utcai Óvoda melletti toronyház tövében lévő lépcső hosszú ideje korláttal lezárt, baleset-veszélyességét figyelmeztető tábla jelzi. A lépcső  bontása és a terület rendezése indokolt.

6. Kimaradt beugrók burkolata: A toronyházak északi és déli oldalán lévő beugrók a projektben nem szerepelnek. Miután a környezetük teljesen új burkolatot kap, indokoltnak tartjuk ezeket a kis területeket is új burkolattal ellátni.

8. Váci Mihály úti gyalogos átkelőhöz csatlakozó terület térburkolása: A Váci Mihály úti gyalogos átkelő két oldalán lévő gyalogos burkolat szakasz a projekt határvonalán kívül esik.  Az érintett terület beékelődik a projekt területébe, annak északi és déli oldalán új burkolat kerül kivitelezésre, ezért feltétlenül indokolt e szakasz burkolatának felújítása.

12. Római 36-38-nál feljáró: Nagyon rossz állapotú burkolat javítása és rámpa kialakítása indokolt az érintett területen.

14. Vasbeton aknafedlap készítése Váci 10-nél: Műszaki okok miatt szükséges elkészíteni.

17. Újságosbódé alatti térkő burkolat készítése: A pavilon alatt a térkövezést elkészíteni szükséges.

18. Távközlési aknák fedlap cseréje burkolhatóra: A pályázat nem tartalmazta, de a burkolatok minőségi kivitelezhetőségéhez szükséges elvégezni a feladatot.

19. Római 4-6. aszfaltos járda cseréje térkő burkolatra:  A Váci Mihály úti gyalogos átjáróhoz kapcsolódóan szükségesnek látjuk a sétáló utca ezen szakaszának felújítását is.

20. Tervezési munkák: A fent részletezett és mellékelt árajánlatban beárazott feladatok szakszerű tervezési munkát követelnek.

Közbeszerzés:

A fenti feladatok végrehajtására, a kivitelező és tervező kiválasztására Dunaújváros Önkormányzata közbeszerzési eljárást fog kiírni, mely feladat a közbeszerzési tervben szerepelni fog.

Bizottsági vélemények:

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2014.09.10-i ülésén tárgyalta és 7 igen szavazattal hozta 530/2014. (IX.10.) GTFB határozatát.

A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az előterjesztést a 2014.09.10-i ülésén tárgyalta és 6 igen szavazattal hozta 90/2014. (IX.10. ) VKTB határozatát.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2014.09.09-i ülésén tárgyalta és 5 tartózkodás szavazattal hozta 297/2014. ( IX. 9. ) PB határozatát.

Mellékletek:

1. számú melléklet:

Grabarics Építőipari Kft.:

Dunaújváros Római Városrész Pótmunkák – Külső területek felújítása – árajánlat

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérjük a határozati javaslat elfogadását.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2014. (IX.23.)  határozata

a DMJV „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja” projekt kapcsán felmerülő további felújítási feladatok elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a „A Római városrész szociális célú városrehabilitációja” című projekt keretében nem szereplő, a közgyűlési határozat mellékletében felsorolt felújítási feladatok elkészüljenek.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködéséért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2015. május 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. és 2. pontban foglalt feladatokra legfeljebb bruttó 36 millió forintot biztosít, mely kötelezettségvállalás fedezetére a 2014. évi költségvetés „7A” mellékletében „Városfejlesztés” alcím alatt szereplő” Római városrész pótmunkái” elnevezésű új sor előirányzaton fedezetet biztosít. A megjelölt fedezetnövekedés forrását a „5B” mellékletben szereplő „ pályázati tevékenység önrész” előirányzatból történő átcsoportosítással rendezi.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: 2015. május 31.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban meghatározott kötelezettségvállalást a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításában vezesse át.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

az adó, költségvetési pénzügyi osztályvezető

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető

Határidő: a 2014. évi költségvetés módosításának soron következő időpontja.

Dunaújváros, 2014. szeptember 23.

Hingyi László sk.					Izsák Máté sk.

Gazdasági és Területfejlesztési			Városüzemeltetési, Környezetvédelmi

Bizottság elnöke			                 és Turisztikai Bizottság elnöke

Pintér Attila sk.

Pénzügyi

Bizottság elnöke