A Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez az „Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása” tárgyú felhívásra benyújtott „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű) II. üteme” című, KDOP-4.1.1/C-09-2009-0003 azonosító számú pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezet, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a projekt végrehajtására a Támogatási szerződés 2011. március 17-én aláírásra került.

A Támogatási szerződés főbb adatai:

A projekt tervezett bruttó összköltsége:                   413.454.855.- Ft,

melyből:

a támogatás összege:                                                    351.436.626.- Ft,

az önkormányzati saját forrás összege:                           62.018.229.- Ft,

A támogatás intenzitása: 85 %.

A Támogatási szerződésben rögzítettek szerint a projekt tervezett megvalósítási határideje: 2012. július 30.

Az uniós támogatásban részesített projektünk II. üteme keretén belül - a KDOP-4.1.1/C-2008-0002 azonosító számú, 2010. évben végrehajtott projektünk folytatásaképpen - megvalósítani tervezett beruházások:

- 4 db csáposkút (víztelenítő akna) korszerűsítési munkáinak elvégzése;

- 40 db új talajvízszintészlelő kút létesítése és 38 db kút eltömedékelése kivitelezési munkáinak elvégzése;

- a Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása II. üteme (VZ-1 jelű vápás vízelvezető és az L1, L2. jelű lépcsők helyreállítása) kivitelezési munkáinak elvégzése, valamint

- a meglévő 192 db talajvízszintészlelő kút aktivitás vizsgálatának elvégzése.

Az ÉSZ-KER Kft – mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó – közreműködésével a közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, melynek eredményeképpen az alábbiakban felsorolt Vállalkozók kerültek nyertes ajánlattevőként kihirdetésre.

- A 4 db csáposkút (víztelenítő akna) korszerűsítési munkáinak elvégzésére a „BITT-TIMPANON KONZORCIUM”-mal, (konzorciumvezető a BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., konzorcium tag: a TIMPANON P+P Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.) 2011. október 27-én került aláírásra a Vállalkozási szerződés. A szerződés összege: nettó 86.428.450.- Ft + ÁFA. A munkák megkezdése előtt 2011. november 14-én a munkaterület átadás – átvételi eljárás lefolytatásra került.

- A 40 db új talajvízszintészlelő kút létesítése és 38 db kút eltömedékelése kivitelezési munkáinak elvégzésére a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-vel 2011. október 27-én került aláírásra a Vállalkozási Szerződés. A szerződés összege: nettó 145.403.600.- Ft + ÁFA. A munkák megkezdése előtt 2011. november 14-én a munkaterület átadás – átvételi eljárás lefolytatásra került.

- A meglévő 192 db talajvízszintészlelő kút aktivitás vizsgálatának elvégzésére a Mercatus InterPort Kft-vel 2011. október 27-én aláírásra került a Vállalkozási Szerződés. A szerződés összege: nettó 8.460.000.- Ft + ÁFA. A munkák megkezdése előtt 2011. november 14-én a munkaterület átadás – átvételi eljárás lefolytatásra került.

- A Kőtár alatti partfalszakasz helyreállítása II. üteme (VZ-1 jelű vápás vízelvezető és az L1, L2. jelű lépcsők helyreállítása) kivitelezési munkáinak elvégzésére lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás nyerteseként a TIMPANON P+P Kft. került kihirdetésre. A nyertes ajánlattevővel a nettó 15.623.250.- Ft + ÁFA összegű Vállalkozási Szerződés aláírásának tervezett időpontja: 2011. december 12. A munkaterület átadás – átvételi eljárás lefolytatására – előzetes időpont egyeztetés alapján – a szerződés aláírása után kerül sor.