FEDŐLAP

előterjesztés csak bizottság elé* kerül/közgyűlés elé* is kerül

Az előterjesztés közgyűlési tárgyalásának napja: 2011. november hónap 17. nap

Az előterjesztés címe: Javaslat az IVS keretében megvalósuló belvárosi akcióterület fejlesztése elfogadására, ezen belül a magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéshez szükséges döntések meghozatalára

Előadó(k): Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság elnöke

Ügyrendi igazgatási és jogi bizottság  elnöke

Pénzügyi bizottság elnöke

Tárgya:  Az előterjesztés az IVS keretében megvalósuló belvárosi akcióterület fejlesztéshez magántőke bevonására vonatkozik. 20 millió forintot biztost az előkészítő munkálatokra, és 300 millió tervezését rendeli a 2012. és 2013. évi költségvetésben.

Előkészítő adatai:

| Osztály neve: | Ügyintéző neve: | Ügyintéző E-mail címe: (….. @pmh.dunanet.hu) | Üi. telefonszáma | Iktatószám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vagyonkezelési Osztály | dr.Vántus Judit | vantus | 226 | 47324/2011 |

### Igazgató/Osztályvezető aláírása:                                 Dr. Vántus Judit osztályvezető, Szabó Imre osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés:

| Leadás dátuma | ## Ellenőrzés dátuma | Törvényességi észrevétel |
| --- | --- | --- |
| 2011. 11. 11. | 2011.11... |  |

Törvényességi ellenőrzést végző személy aláírása:        Dr. Molnár Attila sk.

# Véleményező bizottság(ok):

| Bizottság neve | Bizottsági tárgyalás időpontja |
| --- | --- |
| Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság | 2011. 11. |
| Ügyrendi igazgatási és jogi bizottság | 2011.11. 16 |
| Pénzügyi bizottság |  |

meghívásra javasolt személy(ek):

| Név (titulussal) | Postacím (irányítószám is) E-mail/telefonszám | Egyéb közlendő |
| --- | --- | --- |
| Sági Péter vezérigazgató DVN Zrt. |  |  |

A tárgyalás módja:   		nyilvános ülés*    			ZÁRT ÜLÉS*

Javaslat

az IVS keretében megvalósuló belvárosi akcióterület fejlesztése elfogadására, ezen belül a magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéshez szükséges döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános ismertető:

A kormány 2007-ben a megyei jogú városok részére városrehabilitációs témájú pályázatot írt ki. A városrehabilitációs pályázat megvalósításához szükséges, hogy a város rendelkezzen egy integrált városfejlesztési stratégiával, egy funkcióbővítő és egy szociális városrehabilitációs projekttel, továbbá egy önkormányzati tulajdonban lévő településfejlesztési társasággal. A pályázat sikerességéhez az előbbiek közül minden feltétel szükséges, de a két projektet nem szükséges egyszerre beadni, és a beadott projektek sorrendje is tetszőleges. A funkcióbővítő városrehabilitációs projekttel indulni szeretnénk a pályázaton, míg a szociális  városrehabilitációs projekttel nem.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15/2008. (I.17.) KH számú határozatával döntött arról, hogy készíttessük el Dunaújváros integrált városfejlesztési stratégiáját és akcióterületi tervét.

2010 szeptemberében a magántőke hiánya miatt a pályázatot visszavontuk.

A kiemelt projektjavaslatok pályázaton való részvétel indoka az, hogy városfejlesztési célra a közép-dunántúli megyei jogú városok közös megállapodás szerint EU-s forrást különítettek el, melyet a korábbi pályázat visszavonása miatt még nem használtunk fel. Ha nem pályázunk, ez a forrás nem kerül Dunaújvároshoz. Fejlesztési feladatokra forrás biztosítás szempontjából fontos lenne ennek az összegnek a felhasználása. Amennyiben a közgyűlés úgy dönt, hogy nem kíván részt venni ezen pályázaton, ezt a fejlesztési forrást nem kívánja felhasználni, úgy a többi megyei jogú város között kerül felosztásra az elkülönített összeg.

A pályázat korábbi, visszavont beadása kapcsán jelentős összegek kerültek felhasználásra, melyek a tervezést és a beruházás-előkészítést finanszírozták. Az elkészített dokumentációk az ismételt pályázat esetében is felhasználhatók.

II. A városfejlesztő DVN Zrt. feladatai az IVS-ben

A Városfejlesztő Társaság a DVN Zrt. az Ötv 8. §-ban meghatározott településfejlesztési feladat egy részének, a területi alapú városrehabilitáció és/ vagy városfejlesztésnek az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságra való delegálásával került kijelölésre, nem projektmenedzsment tevékenységgel.  A Városfejlesztő Társaság igazgatója felelős az akcióterületi tervek elkészítéséért, és az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért. Ez magában foglalja az Önkormányzat számára az akcióterületi fejlesztéssel/ rehabilitációval kapcsolatos előkészítő munkát, és a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét is. Az igazgató előterjesztési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó akcióterületek vonatkozásában. Az akcióterületi terv alapján a támogatási szerződést az Önkormányzat köti meg az Irányító Hatósággal. Az operatív kapcsolattartás a Városfejlesztő Társaság és a Közreműködő Szervezet között zajlik. Az Önkormányzat szerződést köt a Városfejlesztő Társasággal a projekt végrehajtására. A minimum tartalmi elvárások a dokumentum vonatkozó fejezetében szerepelnek. A Városfejlesztő Társaság előkészíti a közbeszerzési dokumentációt a támogatott projektre vonatkozóan (kiviteli tervek készítése, kivitelezés).

III. A belvárosi akcióterület fejlesztési koncepciója

Az IVS projekten belül nevesítetten 1,8 MRD (bruttó) összegű beruházáshoz 200 millió Ft. összegű magántőke fejlesztést vállalt az önkormányzat, amelynek színhelye a Vasmű út 41. sz. ingatlan együttes földszintje és az anyakönyvi hivatal épület földszintjéből mintegy 100 m2 nagyságú terület lesz (1. sz.-ú mellékletként csatoljuk az Irányító Hatóságnál készült Emlékeztetőt). Az önkormányzati projektelemek tartalmukat és összesített költségvetésüket tekintve megegyeznek a korábbi (visszavont) projektjavaslattal. Az újonnan bekerült magánerős beruházás további előkészítési (tervezés, engedélyezés, telekalakítás, megállapodások, stb.) feladatokat ró a pályázóra. Ez alapján előre láthatóan vállalható, hogy 2012. tavaszára el tudjuk készíteni a részletes projektjavaslat dokumentációjátt.

Vasmű út 41. sz. alatti épülete

Ha az IH elfogadja a koncepciót, mely szerint az önkormányzat kisebbségi tulajdoni részesedésével jellemezhető projektcég fog üzlethelyiségeket és esetleg irodákat kialakítani olyan módon, hogy a beruházáshoz szükséges önerő, melyet a magántőkéscég nyújt, elérje a projekthez nyújtott támogatás minimum 10%-át.

A teljes épület hasznosítására a városnak több terve is van. Az épület kisebbik – hátsó- szárnyában lakások kialakítását tervezik, jelenleg még nincs döntés, hogy önkormányzati vagy piaci alapú ingatlanok kerülnek kialakításra.

Az épület nagyobbik – projekten kívüli - részébe a város az önkormányzati cégek, egyéb intézmények, hivatalok betelepítését tervezi.

A városnak vállalnia kell, hogy a teljes épület hasznosítására ütemtervet készít, és a benyújtott pályázati dokumentáció mellékletét képezi majd egy közgyűlés által elfogadott önkormányzati vállalás az épület megvalósítási időszak végéig történő hasznosítására.

Az Október 23. tér épülete

A projekt kizárólag az épület földszintjét érinti, a fölötte lévő lakóházzal semmilyen közös tulajdonú helyiség nincs; a iroda és vendéglátóipari egység kerülne kialakításra; az önálló helyrajzi számú épületek önálló projektelemnek számítanak. A tervek szerint a terület kb. 60%-án kerülne kialakításra az iroda funkció, míg a sétáló utcára néző – kisebb – részen a vendéglátóipari egység. Az Október 23. téri épület földszintjén kialakítandó eredetileg szolgáltatóház funkcióból csak a vendéglátóipari egység lesz része A típusú magánerős elemként a projektnek, mint üzlethelyiség kialakítása; az iroda funkció a projekten kívül valósul meg.

Egyéb projektelemek

Városháza sétány

Az IH kérdésére a város képviselői elmondták, hogy a Duna-part fejlesztését, hasznosíthatóságát nagymértékben befolyásolja a védmű, és az azzal kapcsolatos előírások/korlátozások. A jelenleg sétányként, városi korzóként használt területen további gazdasági fejlesztési potenciál jelenleg nincs.

Soft elemek

Az IH felhívta a projektgazda figyelmét a programalap szükségességére.

A város a soft elemek megbontásával kiegészíti a dokumentumot.

Parkolási koncepció

Tekintettel a kialakításra kerülő új parkolóhelyekre, az IH kérte a pályázatban egy parkolási koncepció bemutatását is.

A város jelezte, hogy a visszavont pályázat bírálati szakaszában tisztázó kérdéseket kaptak a parkolással kapcsolatban, így ezek az információk is az új pályázat részét képezik majd. Ezen felül 2010-ben készült felmérés a város parkolási helyzetére vonatkozóan, melyből a legfrissebb információkat is beépítik az anyagba. A felmérést a város előzetesen megküldi az IH-nak.

Nem megosztható költségek

Az IH felhívta a város figyelmét a támogatási intenzitás útmutató szerinti megkötéseire, miszerint az adott projektelemhez kapcsolódóan számítandó az intenzitás, és csak a projektmenedzsment számítható 85%-on.

A város a nem megosztható költségeket pontosítja, kiegészíti a dokumentumot.

IV. Az akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódó projekttársaság létrehozása

Az akcióterületi fejlesztés szükségleteitől függően lehetséges az akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódóan egy vagy több projekttársaság létrehozása. Ebben a projekttársaságban az önkormányzatot minden esetben a Városfejlesztő társaság képviseli tulajdonosként.

A magántőkét, készpénzt biztosító társaság a projekttársaság lehetséges másik tagja.

Szükségesnek tartja az előkészítő osztály a DVN Zrt. részéről a magánerős befektető kiválasztását a projekttársaság létrehozására.

Az önkormányzat kötelezettségei

A projekttársaság létrehozásáig szükséges lépések:

a) a Vasmű u. 41. sz. alatti épülettel kapcsolatban a Vasmű u. 41. irodaház Kft.-ben:

1. Az önkormányzatnak mindenekelőtt szükséges a társasházi közös tulajdonban lévő helyiségek megvásárlása.

2. Így a fenti értékben a társaságban lévő önkormányzati üzletrész nő, törzstőke emelést kell végrehajtania, a társasági szerződés módosításával.

3. A Vasmű u 41. Irodaház épületének fsz-i helyiségeit ki kell vonni a társaságból. Ehhez szükséges megállapítani a törzstőke leszállítással érintett épületrész értékét könyvvizsgáló által.

4. Ezt követően szükséges a földszinti épületrészt a projekttársaságba apportálni.

b) az anyakönyvi hivatal által használt ingatlannal kapcsolatban:

Az ingatlan földszinti részéből 100m2 önálló hrsz.-on való kialakítása, majd apportálása a projekttársaságba.

2. számú melléklet: A városrehabilitációs kiemelt projekttel kapcsolatos közgyűlési döntések összesítése

Az anyagot tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, az ügyrendi igazgatási és  jogi bizottság, a pénzügyi bizottság. A bizottságok elnökei a bizottságok állásfoglalását a közgyűlésen szóban ismertetik.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltak megvitatását követően hozzák meg döntésüket.

Dunaújváros, 2011. november 17.

#### Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a „Javaslat az IVS keretében megvalósuló belvárosi akcióterület fejlesztése elfogadására, ezen belül a magántőke bevonásával megvalósuló fejlesztéshez szükséges döntések meghozatalára” vonatkozó előterjesztés tartalmát, mely alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a megyei jogú városok részére meghirdetett kiemelt városrehabilitációs pályázati lehetőségen továbbra is részt kíván venni.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

a vagyonkezelési osztály vezetője

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város funkcióbővítő városrehabilitációs projektje kiemelt projektcsatorna megnyitása érdekében a pályázat benyújtásához szükséges projektjavaslat dokumentációját teljeskörűen készítse el.

Felelős:	- a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: 2012. március 15.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVN Zrt. vezérigazgatóját, aki egyben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője is, hogy

a) 	az IVS keretében magántőke bevonásával megvalósuló feljesztéshez befektető kiválasztására vonatkozó inzézkedéseket tegye meg, oly módon, hogy a befektető a beruházáshoz szükséges önerőt,- a projekthez nyújtott támogatás minimum 10%-át,- készpénzben biztosítsa;

b) a fejlesztéssel érintett ingatlanok hasznosítására készítsen ütemtervet és azt elfogadásra terjessze a közgyűlés elé;

c) 	a Vasmű u 41. Irodaház épületének fsz.-i helyiségei értéke megállapítására bízzon meg könyvvizsgálót, és forgalmi értékbecslési szakértőt;

d) 	a Vasmű u 41. Irodaház épületének társasházi közös tulajdonban lévő részei megvásárlására tegyen ajánlatot a társasház tagjainak, majd törzstőke emelést kell végrehajtania a társaságban, és az erre vonatkozó társasági szerződés módosítást közgyűlés elé terjesztenie szükséges;

e) 	a Vasmű u 41. Irodaház épületének fsz.-i helyiségeit ki kell vonni a társaságból. Ehhez szükséges megállapítani a törzstőke leszállítással érintett épületrész értékét könyvvizsgáló által és közölnie kell a közgyűléssel;

f) 	rendelje meg a dunaújvárosi 76/2/A/41hrsz.-ú, Október 23. tér alatti ingatlan megosztását, a magánerős beruházással érintett 100m2 nagyságú rész önálló helyrajzi számon való kialakítását, majd könyvvizsgáló általi értékbecslését, mely c)-f) pontokban meghatározott feladatok teljesítésére 20 millió forint keretösszeget biztosít a …. előirányzat terhére.

g) 	készítse elő a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. tulajdonát képező ingatlan földszinti helyiségei  apportból kivonására, a törzstőke leszállítására vonatkozó okiratokat majd terjessze a közgyűlés elé az a). pontban meghatározott, a kiválasztott magántőkés befektető  bemutatásával egyetemben.

4.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vasmű u 41. Irodaház Kft.  tulajdonosi képviselőjét a társasági szerződés módosításai, és egyéb szükséges szerződések és intézkedések előkészítésére, ellenőrzésére, közgyűlés elé terjesztésére, a taggyűlésen jelen határozat szerinti szavazásra.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felmondja a dunaújvárosi 76/2/A/41hrsz.-ú, Október 23. tér alatti ingatlanra a Fejér Megyei Temetkezési Kft. bérleti szerződősét 2011. december 31-i hatállyal.

Felelős: - a határozat

a polgármester  közléséért

a DVN Zrt. vezérigazgatója a végrehajtásáért

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. tulajdonosi képviselője

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért

a vagyonkezelési osztály a vezetője

Határidő:  2011. december 15.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megjelölt pályázathoz szükséges 300 millió Ft önrészt a 2012. évi költségvetésben (120 millió Ft) és 2013. évi költségvetésben (180 millió Ft) biztosítja.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. f) pontban  foglalt kötelezettségvállalást a 2012. évi, és a 6. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2012. és 2013. évi költségvetések előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős:	- a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő:	a 2012. és 2013. évi költségvetési rendeletek előkészítése

Cserni Béla s.k.     	 			      Tóth Kálmán s.k.

a gazdasági és területfejlesztési  bizottság elnöke      ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.

Pénzügyi bizottság elnöke