Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2012. 04. 12.

Javaslat  a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.  2012. évi felújítási tervének elfogadására

Előadók:	-a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
-az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
-a városüzemeltetési, környezetvédelmi és
 turisztikai bizottság elnöke

-pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő:    Szendrődi Tibor városüzemeltetési és főépítészi igazgató

Szedresi Csaba ügyintéző

Meghívottak:	Antal Lajos  ügyv. ig. DSZSZ Kft. 2401 Dunaújváros,  Pf: 542

Nemcsek Tibor ügyv. ig. DSZSZ Kft. 2401 Dunaújváros,  Pf: 542

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2012. 04. 04.

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2012. 04. 04.

városüzemeltetési és környezetvédelmi  és turisztikai bizottság	2012. 04. 04.

pénzügyi bizottság							                2012. 04. 03.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.  2012. évi felújítási igényeit mutatja be  és az igények megvalósításához szükséges br. 66.553.461.- Ft  forrás biztosítására tesz javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve:	városüzemeltetési és városfejlesztési osztály

Ügyintéző neve:	Szedresi Csaba

E-mail címe:	szedresi@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma:	06-25-412-211 / 111

Iktatószám:	15177-2/2012

Előkészítő aláírása:                        		Szedresi Csaba s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: 		Szendrődi Tibor s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:      Dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma:                                                2012. 03. 12.

Ellenőrzés dátuma:                                           2012. 03. 20.

Törvényességi észrevétel:                               Nincs

Amennyiben van:	-

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: A megjelölt forrás a költségvetésben szerepel, azonban szükséges annak figyelembe vétele, hogy a forrást biztosító DSZSZ bérleti díj megfizetése nem történt meg, ezáltal a kifizetés likvidítási problémát okozhat.

2012. 03.28

Dudás Pálné s.k.

J A V A S L A T

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.  2012. évi felújítási tervének elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 253/2002. (IX.19.) KH. számú határozata alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. által 2002. szeptember 30-án aláírásra került a Dunaújváros városi szennyvíztisztító telep üzemeltetési szerződése.

Az Üzemeltetési szerződés 2.1.4. pontja szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata „köteles a vagyontárgyak amortizációjának fedezésére az éves költségvetéseiben nevesített céltartalékot létrehozni („Víziközmű felújítási alap”).

A hivatkozott szerződés 1.1. és 1.2. pontjában foglaltak szerint  a Víziközmű felújítási alap terhére megvalósult új beruházás vagy beszerzés során a jövőben létrejött vagy megvásárolt egyéb vagyontárgyak Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek.

Az Üzemeltetési szerződés 4.3.2. pontja értelmében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vagyonbérleti Díjból képződő „Amortizációs Díj teljes összegét befizeti a Víziközmű Felújítási Alapba és a Felek annak teljes összegét a Szennyvíztisztító Telep felújítására, illetve  azzal kapcsolatos új beruházásra, beszerzésre fordítják”, oly módon, hogy minden évben megállapodnak az esedékes felújítási munkák, illetve új beruházások (beszerzések) lényeges kérdéseiben.

Az Üzemeltetési szerződés 4.3.2. b) pontja értelmében „Ezt követően az Önkormányzat, mint megrendelő, a Szolgáltatót bízza meg azzal, hogy őt a tényleges felújítási munkák, illetve új beruházások (beszerzések) végrehajtása során képviselje és a nevében eljárjon, továbbá, hogy a teljesítést felügyelje.”

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. 2012. február 21-én elkészítette a Dunaújváros városi szennyvíztisztító telep 2012. évi felújítási tervére vonatkozó javaslatát. (Határozati  javaslat 1. melléklet)

Ezek alapján a felújítási terv a következőket tartalmazza.:

1.) 1 db pDRIVE Mxeco 4V 110 típusú frekvenciaváltó beépített zavarszűrővel, közbenső köri DC fojtóval, kábelvezető szekrénnyel, falra szerelhető kivitelben, a Hajtás Elektronika Kft. árajánlata alapján, melynek bruttó összege:  3.048.000.- Ft.

- Új HILLER DT54 – 422NS BD típusú iszapsűrítő centrifuga telepítése, helyszíni szerelése, beüzemelése az Aquinno Service Kft. árajánlata alapján,  melynek bruttó összege: 62.489.461.- Ft

- 1 db QN64-6+M6-240-2 típusú iszapszivattyú beszerzése, melynek bruttó összege: 1.016.000.- Ft

Az 1.) - 3.) pontokban szereplő beszerzések végrehajtására vonatkozóan  bruttó 66.553.461.- Ft összeggel összeállításra került a Teljes körű lebonyolítási szerződés tervezete, mely a Határozati javaslat 2.  mellékleteként került csatolásra.

A városi szennyvíztisztító telep  2012. évi  felújítási tervének a végrehajtásához, valamint az előterjesztés mellékleteként csatolt Teljes körű lebonyolítási szerződés tervezet aláírásához Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyó döntése szükséges.

A városi szennyvíztisztító telep 2012. évi felújítási tervében szereplő beruházásainak megvalósításához a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 11/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 7/b mellékletében szereplő „Felhalmozási célú céltartalékok” között megjelölt „Víziközmű felújítási alap 2012.évi” és a „Víziközmű felújítási alap ( 2009., 2010., és 2011.évről áthúzódó )” költséghelyek szerinti, összesen 81.640.000.- Ft előirányzat biztosítana fedezetet.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2012. évi felújítási tervet elfogadni, valamint az összeállított Teljes körű lebonyolítási szerződés tervezetet aláírásra javasolni szíveskedjék.

Az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Városüzemeltetés, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az  Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottságok véleménye:

Pénzügyi Bizottság: A Pénzügyi bizottság javasolta, hogy a felújítás fedezete kompenzálási szerződés útján kerüljön biztosításra. A Pénzügyi bizottság a kiegészített határozati javaslatot egyhangú 6 igen szavazattal támogatta. („B” hat. jav.)

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság: Cserni Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság által támogatott határozati 	javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy közgyűlésre a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása alapján a határozati javaslat kerüljön átdolgozásra és kiosztásra. A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúan támogatta a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. („B” hat. jav.)

Városüzemeltetés, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság: A bizottság a pénzügyi bizottság általi kiegészítéssel fogadja el az előterjesztést. A felújítás fedezete a kompenzációs szerződés útján kerüljön biztosításra. A bizottság az így kiegészített előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. („B” hat. jav.)

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: A napirendi pont tárgyalásánál tanácskozási joggal részt vett Nemes Józsefné városfejlesztési ügyintéző. Nemes Józsefné elmondta, hogy a pénzügyi bizottság olyan javaslatot tett, hogy az igényelt összeg kompenzálással kerüljön átadásra. Ezt követően a bizottság hosszasan tárgyalta a kompenzáció kérdését és a Kft. műszaki szükségleteit. Arra a megállapításra jutott, hogy kompenzálásról csak abban az esetben lehet beszélni, ha egymással szemben ténylegesen elvégzésre és kiszámlázásra kerültek a kompenzálandó dolgok. A bizottság tagjai 4:0:1 arányban az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánították. („B” hat. jav.)

A bizottsági véleményeket figyelembe véve a határozati javaslat „A” és „B” változatokat tartalmaz. Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük elő:

„A”- bizottságok által tárgyalt határozati javaslat

# HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2012 (IV.12.) határozata

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.  2012. évi felújítási tervének elfogadására

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. mellékletét képező a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. által a városi szennyvíztisztító telepre vonatkozóan összeállított  2012. évi felújítási tervét.

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1.) pontban elfogadott felújítási tervben szereplő feladatok megvalósításához bruttó 66.553.461.- Ft  összeget biztosít.

Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

Határidő:       - a határozat közlésére: 2012. 04. 20.

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.-vel az 1.) pontban elfogadott felújítási tervben szereplő beszerzések végrehajtására vonatkozó, a határozat 2. mellékletét képező Teljes körű lebonyolítási szerződést írja alá.

Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

Határidő:    - a szerződés megkötésére: 2012. 04. 26.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 2.) pontban szereplő  bruttó 66.553.461.- Ft összeget, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 11/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 7/b mellékletében szereplő „Felhalmozási célú céltartalékok” között megjelölt „Víziközmű felújítási alap 2012. évi” és a „Víziközmű felújítási alap ( 2009., 2010., és 2011.évről áthúzódó )” költséghelyek  terhére  biztosítja.

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.)    pontban foglalt  kötelezettségvállalást,  a 2012. évi költségvetés soron  következő módosítása alkalmával vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: 	 - a kötelezettségvállalás teljesítéséért :

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért :

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért :

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért :

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

- a költségvetés módosításának előkészítésében való

közreműködésért :

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - a 2012. évi  költségvetési  rendelet soron következő módosításának

időpontja

- A 2. pontban meghatározott feladat vállalkozási díja meghaladja a nettó ötmillió 	forintot, így a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megnevezését 	(típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott 	időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok 	változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

Felelős:     -   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

Határidő:   - a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül

Dunaújváros, 2012. április. 12.

Cserni Béla s.k.                                        Pintér Attila  s.k.

a gazdasági és területfejlesztési                     a pénzügyi bizottság elnöke

bizottság elnöke

Sztankovics László s.k.                               Tóth Kálmán  s.k.

a városüzemeltetési, környezetvédelmi               az ügyrendi, igazgatási és jogi

és turisztika bizottság elnöke                                  bizottság elnöke

„B” - a bizottságok véleményét tartalmazó határozati javaslat

# HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2012 (IV.12.) határozata

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.  2012. évi felújítási tervének elfogadására

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. mellékletét képező a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. által a városi szennyvíztisztító telepre vonatkozóan összeállított  2012. évi felújítási tervét.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1.) pontban elfogadott felújítási tervben szereplő feladatok megvalósításához bruttó 66.553.461.- Ft  összeget biztosít, abban az esetben, ha a felújítás fedezete kompenzációs szerződés útján biztosított.

Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

Határidő:       - a határozat közlésére: 2012. 04. 20.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a kompenzációs szerződés megkötését követően a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.-vel az 1.) pontban elfogadott felújítási tervben szereplő beszerzések végrehajtására vonatkozó, a határozat 2. mellékletét képező Teljes körű lebonyolítási szerződést írja alá.

Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

Határidő:   - a szerződés megkötésére: a kompenzációs szerződés megkötését         	                    követően

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 2.) pontban szereplő  bruttó 66.553.461.- Ft összeget, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 11/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 7/b mellékletében szereplő „Felhalmozási célú céltartalékok” között megjelölt „Víziközmű felújítási alap 2012. évi” és a „Víziközmű felújítási alap ( 2009., 2010., és 2011.évről áthúzódó )” költséghelyek  terhére  biztosítja.

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.)    pontban foglalt  kötelezettségvállalást,  a 2012. évi költségvetés soron  következő módosítása alkalmával vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: 	 - a kötelezettségvállalás teljesítéséért :

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért :

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért :

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért :

gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

- a költségvetés módosításának előkészítésében való

közreműködésért :

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  - a 2012. évi  költségvetési  rendelet soron következő módosításának

időpontja

6.)    A 2. pontban meghatározott feladat vállalkozási díja meghaladja a nettó ötmillió 	forintot, így a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megnevezését 	(típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott 	időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok 	változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

Felelős:     -   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

Határidő:   - a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül

Dunaújváros, 2012. április. 12.

Cserni Béla s.k.                                        Pintér Attila  s.k.

a gazdasági és területfejlesztési                     a pénzügyi bizottság elnöke

bizottság elnöke

Sztankovics László s.k.                               Tóth Kálmán  s.k.

a városüzemeltetési, környezetvédelmi               az ügyrendi, igazgatási és jogi

és turisztika bizottság elnöke                                  bizottság elnöke